Информация

о строительстве жилья в Чеченской Республике

**Информация по состоянию на 10.03.2020 г.**

Планируемый годовой объем ввода жилья в Чеченской Республике:

2020 г. - 700 тыс.кв.м.

Объем введенного жилья на 10.03.2020 г. в Чеченской Республике, составил **65 119 кв.м. (9,3% от плана)** в том числе:

**- Многоквартирные жилые дома – 15 354 кв.м.;**

**- Индивидуальное жилищное строительство – 49 765 кв.м.**

**Мероприятия по строительству жилья на 10.03.2019 год.**

В стадии строительства находится – **32 многоквартирных** дома, общей площадью - 637 543 кв.м., жилой площадью – 430 850 кв.м. количество квартир - 5207 из которых планируются ввести в эксплуатацию:

- в 2020 году 14 домов жилой площадью 110 402 кв.м. (1384 квартир);

- в 2021 году 8 домов жилой площадью 151 475 кв.м. (1790 квартир);

- в 2022 году 2 дома жилой площадью 49 618 кв.м. (639 квартир);

- в 2023 году 8 домов жилой площадью 119 355 кв.м. (1394 квартир).