## Утверждаю:

**Министр строительства и**

**жилищно–коммунального хозяйства**

**Чеченской Республики**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.М-Я. Зайпуллаев**

**«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.**

**Отчет**

**Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики за I квартал 2020 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование мероприятия | Выполненные и исполненные мероприятия | Ответственный  исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | **Реализации государственной программы Чеченской Республики "Формирование современной городской среды на территории Чеченской Республики"** | Постановлением Правительства Чеченской Республики от 5 сентября 2017 года № 202 утверждена государственная программа Чеченской Республики "Формирование современной городской среды на территории Чеченской Республики" (в редакции постановлений ПравительстваЧеченскойРеспублики от 28 декабря 2017 года № 312, от 10 декабря 2018года № 272, от 5 марта 2019 года № 42, от 2 апреля 2019 года № 62, от 27 ноября 2019 года № 235).  В 2020 году начата реализация двух подпрограмм:  ***Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чеченской Республики*** *(подпрограмма 1).*  В целях реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий на территории Чеченской Республики реализуется подпрограмма ***«Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чеченской Республики».***  В рамках подпрограммы заключено соглашение между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на поддержку государственной программы Чеченской Республики и муниципальных программ формирования современной городской среды.  Общий объем средств на 2020 год составил- ***408 211 212,13 рублей***, в том числе:  *-из федерального бюджета –* ***404 129 100,00 рублей(99%);***  *-из республиканского бюджета –* ***4 082 112,13 рублей(1%).***  Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики 17.01.2020 г. в полном объеме заключены соглашения о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджетам муниципальных образований Чеченской Республики.  В феврале 2020 года в семи муниципальных образованиях Чеченской Республики – в городах Грозный, Аргун, Гудермес, Шали, Курчалой, Урус-Мартан и с. Ачхой-Мартан, численностью населения свыше 20 000 человек, проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.  В марте 2020 года в муниципальных образованиях Чеченской Республики проведены общественные обсуждения по определению мероприятий по благоустройству общественных территорий, разработаны нормативно-правовые акты об утверждении дизайн – проектов, разработана сметная документация на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий, а также проведена актуализация муниципальных программ формирования современной городской среды и их размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления.  В 2020 году в рамках подпрограммы будет благоустроено 43 общественных пространства и 49 дворовые территории.  ***2.2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»***  Органы местного самоуправления пяти муниципальных образований Чеченской Республики приняли решение об участии малых городов Аргун, Урус-Мартан, Шали, Курчалой, Гудермес во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году. Решение об участии в Конкурсе размещено на официальном сайте муниципальных образований в сети « Интернет».  Также на сайтах пяти муниципальных образований размещены решения о подведении итогов приема предложений от населения и определении общественной территории. Органы местного самоуправления вышеуказанных муниципальных образований совместно с Региональным центром компетенций по вопросам создания городской среды в Чеченской Республике подготовят заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в срок до 20 мая 2020 года. | Шамсудинова Р.Б. |
| **2** | **Реализация национального проекта «Жилье и городская среда»** | По федеральным проектам, входящим в состав нацпроекта «Жилье и городская среда» Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики разработаны и утверждены паспорта региональных проектов с утвержденными планами мероприятий:  1. Региональный проект «Жилье Чеченской Республики»;  2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики»;  3. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики».  Общий объем доведенного финансирования в рамках указанных проектов на 2020 г. составляет 1 343,026 млн. рублей, в том числе средства:  - федерального бюджета – 1 329,596 млн. рублей;  - республиканского бюджета – 13,43 млн. рублей;  - внебюджетных источников – 0,0 млн. рублей.  По всем реализуемым региональным проектам в полном объеме заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики. | Сайдаев М.А. |
| **3** | **Реализация национального проекта «Экология»** | По федеральным проектам, входящим в состав нацпроекта «Экология» Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики разработаны и утверждены паспорта региональных проектов:  1. Региональный проект «Чистая вода Чеченской Республики»;  2. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики».  Общий объем доведенного финансирования в рамках регионального проекта «Чистая вода Чеченской Республики» на 2020 г. составляет 294,048 млн. рублей, в том числе средства:  - федерального бюджета – 291,107 млн. рублей;  - республиканского бюджета – 2,94 млн. рублей;  - внебюджетных источников – 0,0 млн. рублей. | Бериев Л-А.  Сайдаев М.А. |
| **4** | **Реализация подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики»** | В целях реализации мероприятий по строительству и сейсмоусилению объектов социального назначения и увеличения уровня сейсмической безопасности на территории Чеченской Республики реализуется ***подпрограмма*** *«****Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики»****.*  Между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики заключено соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии бюджету Чеченской Республики из федерального бюджета на мероприятие "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики". Общий объем финансирования подпрограммы в 2020 году за счет всех источников финансирования составит-1 392 412,950 тыс. рублей, в том числе:- за счет средств федерального бюджета –1 322 792,3 тыс. рублей (95%);- за счет средств республиканского бюджета–69 620,650 тыс. рублей (5%). По состоянию на 1 апреля 2020 года освоено средств:  всего- **441 513,353** тыс. рублей в том числе:  - за счет средств федерального бюджета – **419 437,683** тыс. рублей.  - за счет средств республиканского бюджета – **22 075,670** тыс. рублей  В рамках подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики» планируются строительные работы на следующих объектах:  **Переходящие объекты 2019 года**  1. Строительство средней школы № 1 на 360 мест по ул.А. Кадырова (ул. Ленина), с.Катар- Юрт, Ачхой- Мартановский район, Чеченская Республика.  Объем финансирования на 2020 год составит –**39 116,316** тыс. руб. из них:  средства федерального бюджета – **37 160,5** тыс. руб.  республиканский бюджет – **1955,816** тыс. руб.  2. Строительство средней школы № 3 на 220 мест по ул. Орджоникидзе, с. Катар-Юрт, Ачхой- Мартановский район, Чеченская Республика.  Объем финансирования на 2020 год составит – **28 768,316** тыс. руб. из них:  средства федерального бюджета– 27 329,9 тыс. руб.  республиканский бюджет – 1 438,416 тыс. руб.  3. Сейсмоусиление СШ № 5 на 350 мест по ул. Мамакаева, с. Ачхой-Мартан, Ачхой- Мартановский район, ЧР  Объем финансирования на 2020 год составит – **10 954** тыс. руб. из них:  средства федерального бюджета– 10 406,3 тыс. руб.  республиканский бюджет – 547,7 тыс. руб.  4.Сейсмоусиление СШ на 180 мест по ул Школьная, с. Агишты, Шалинский район, ЧР  Объем финансирования на 2020 год составит – **9 498,211** тыс. руб. из них:  средства федерального бюджета– 9 023,3 тыс. руб.  республиканский бюджет – 474,911 тыс. руб.  **Вновь начинаемые объекты в 2020 году.**  1. Строительство СОШ на 720 мест в пос. Ойсхар, ул. Победы, 54,Гудермесского района Чеченской Республики.  Объем финансирования на 2020 год составит – **146 448** тыс. руб. из них:  средства федерального бюджета–139 125,6 тыс. руб.  республиканский бюджет - 7 322,4 тыс. руб.  2.Строительство СОШ на 720 мест, с. Новотерское, Наурский район, Чеченская Республика  Объем финансирования на 2020 год составит – **157 132,632** тыс. руб. из них:  средства федерального бюджета- 149 276 тыс. руб.  республиканский бюджет - 7856,632 тыс. руб.  3.Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест в с.Капустино, Наурский район Чеченская Республика.  Объем финансирования на 2020 год составит – **52 144,842** тыс. руб. из них:  средства федерального бюджета- 49 537,6 тыс. руб.  республиканский бюджет - 2 607,242 тыс. руб.  4.Строительство средней общеобразовательной школы №1 на 600 мест в с.Закан-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика  Объем финансирования на 2020 год составит –  **98 886,842** тыс. руб. из них:  средства федерального бюджета- 93 942,5 тыс. руб.  республиканский бюджет - 4944,342 тыс. руб.  5.Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с.Энгеной" Ножай-Юртовского района, Чеченской Республики.  Объем финансирования на 2020 год составит –  **24 902,947** тыс. руб. из них:  средства федерального бюджета- 23 657,8 тыс. руб.  республиканский бюджет - 1 245,147 тыс. руб.  6.Строительство общеобразовательной школы на 360 мест в с. Брагуны, Гудермесского муниципального района Чеченской Республики.  Объем финансирования на 2020 год составит –  **101 557,053** тыс. руб. из них:  средства федерального бюджета- 96 479,2 тыс. руб.  республиканский бюджет - 5 077,853 тыс. руб.  7.Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в ст. Мекенская Наурского муниципального района Чеченской Республики.  Объем финансирования на 2020 год составит -**156 393,684** тыс. руб. из них:  средства федерального бюджета- 148 574 тыс. руб.  республиканский бюджет - 7 819,684 тыс. руб.  8.Строительство ГБУ "Стоматологическая поликлиника №1 г. Грозного"  Объем финансирования на 2020 год составит –  **85 907,474** тыс. руб. из них:  средства федерального бюджета- 81 612,1 тыс. руб.  республиканский бюджет - 4 295,374 тыс. руб.  9.Сейсмоусиление Центрального детского сада на 240 мест по ул. Калинина, с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, ЧР  Объем финансирования на 2020 год составит – **12 979,684** тыс. руб. из них:  средства федерального бюджета- 12 330,7 тыс. руб.  республиканский бюджет - 648,984 тыс. руб.  10.Сейсмоусиление детского сада № 2 на 85 мест, с. Правобережное, Грозненский район, ЧР.  Объем финансирования на 2020 год составит – **9 282,842** тыс. руб. из них:  средства федерального бюджета- 8818,7 тыс. руб.  республиканский бюджет - 464,142 тыс. руб.  11.Строительство средней общеобразовательной школы на 360 мест ул. Школьная 17, с.Новый-Шарой, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика  Объем финансирования на 2020 год составит – **104 570,526** тыс. руб. из них:  средства федерального бюджета- 99 342 тыс. руб.  республиканский бюджет - 5 228,526 тыс. руб.  12. Строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 600 мест, ул. Центральная, 25, с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика.  Объем финансирования на 2020 год составит –  **53427,895** тыс. руб. из них:  средства федерального бюджета- 50756,5 тыс. руб.  республиканский бюджет - 2671,395 тыс. руб.  13. Строительство общеобразовательной школы на 720 мест с.Автуры, Шалинского муниципального района Чеченской Республики  Объем финансирования на 2020 год составит –  **178255,053** тыс. руб. из них:  средства федерального бюджета- 169342,3 тыс. руб.  республиканский бюджет - 8912,753тыс. руб.  14. Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест, с. Ахкинчу-Барзой, Курчалоевский район, Чеченская Республика  Объем финансирования на 2020 год составит – **60336,632** тыс. руб. из них:  средства федерального бюджета- 57319,8 тыс. руб.  республиканский бюджет - 3016,832 тыс. руб.  15. Строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест (Гимназия №10), с. Знаменское Надтеречный район, Чеченская Республика  Объем финансирования на 2020 год составит – **61850,001** тыс. руб. из них:  средства федерального бюджета – 58757,5 тыс. руб.  республиканский бюджет - 3092,501 тыс. руб. | Вашаев Л.А. |
| **5** | **Реализация подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Чеченской Республике»** | В рамках подпрограммы между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики заключено соглашение о предоставлении в 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики от 21 января 2020г.№ 069-09-2020-267 на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Чеченской Республике  Лимит Программы на 2020 год составляет **721 054,242** тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета **-713 843,700 тыс**. руб.,  средства республиканского бюджета - **7 210,542 тыс**. руб.  В 2020 году планируется строительство следующих объектов:  1. Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ "Гимназия №1 им.А.Кадырова", ул. Кабардинская, 2, г. Грозный Чеченской Республики (лимит- 199 712,828 тыс. руб.);  2. Строительство детского сада на 140 мест в г. Курчалой Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики (лимит- 97 172,626 тыс. руб.);  3. Строительство детского сада на 140 мест в с. Знаменское, Надтеречного муниципального района, Чеченской Республики (лимит- 95 557,475 тыс. руб.);  4. Строительство детской поликлиники на 500 пос./см. в с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика (лимит- 190 168,082 тыс. руб.);  5. Строительство подъездных дорог жилогомикрорайона в с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика (лимит- 50 506,060 тыс. руб.);  6. Строительство сетей водоснабжения жилого микрорайона в с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика (лимит- 15 617,071тыс. руб.);  7. Строительство детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале, Шатойского района Чеченской Республики (лимит- 72 320,100 тыс. руб.);  Все объекты планируются ввести в эксплуатацию до конца 2020 года. **Обязательства** по вводу жилья на 2020 год **– 118,732 тыс.кв.м.** | Вашаев Л.А. |
| **6** | **Реализация подпрограммы Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики.** | В целях реализации мероприятий по реконструкции и строительству системы коммунальной инфраструктуры на территории Чеченской Республики реализуется подпрограмма ***«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ жителей Чеченской Республики».***  Между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики заключено соглашение о предоставлении субсидии на 2020 год из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий подпрограммы в объеме ***–985 277,053 тыс. рублей***.  Общий объем средств за счет всех источников финансирования на 2020 год составил–**985 277,053 *тыс. рублей***, в том числе:  за счет средств федерального бюджета –***936 013,200 тыс. рублей(95%);***  за счет средств республиканского бюджета - ***49 263,853 тыс. рублей (5%).***  Указанные средства направлены на строительство нижеперечисленных объектов:   1. Биологические очистные сооружения г. Грозный, пусковой комплекс производительностью 50000 м3/сутки (2-й этап);Объем финансирования на 2020 год составит – 192103,053 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета – 182 497,900 тыс. руб.;республиканский бюджет – 9 605,153тыс. руб. 2. Строительно-восстановительные работы тепловых сетей и строительство18-ти блочно-модульных котельных Старопромысловского района в г.Грозный, Чеченская Республика в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс;   Объем финансирования на 2020 год составит – 105 263,158 тыс. руб. из них: средства федерального бюджета – 100 000,000 тыс. руб.;  республиканский бюджет – 5 263,158 тыс. руб.   1. Строительство водонапорной насосной станции (ВНС-9) по ул. Химиков, Заводского района г. Грозный Чеченской Республики (1-й и 2-й пусковые комплексы);   Объем финансирования на 2020 год составит – 115 789,474 тыс. руб. из них: средства федерального бюджета – 110 000,000 тыс. руб.;  республиканский бюджет – 5 789,474 тыс. руб.   1. Строительство городских водопроводных сетей с учетом комплекса высотных зданий центральной части г. Гудермес, Чеченская Республика (1 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс);   Объем финансирования на 2020 год составит – 115 789,474 тыс. руб. из них: средства федерального бюджета – 110 000,000 тыс. руб.;  республиканский бюджет – 5 789,474 тыс. руб.   1. Водозаборные сооружения и водопроводные сети (реконструкция), Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика (2 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс);   Объем финансирования на 2020 год составит – 127 765,683 тыс. руб. из них: средства федерального бюджета – 121 377,400 тыс. руб.;  республиканский бюджет – 6 388,283 тыс. руб.   1. Водоснабжение Курчалоевского района Чеченской Республики (в том числе 1 и 2 пусковые комплексы);   Объем финансирования на 2020 год составит – 86 963,053 тыс. руб. из них: средства федерального бюджета – 82 614,900 тыс. руб.;  республиканский бюджет – 4 348,153 тыс. руб.   1. Водопроводные сети (реконструкция 4 этап, в том числе: 1-й пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс), Урус-Мартановский район, Чеченская Республика;   Объем финансирования на 2020 год составит – 63797,579 тыс. руб. из них: средства федерального бюджета – 60 607,700 тыс. руб.;  республиканский бюджет – 3 189,879 тыс. руб.   1. Восстановление артскважин и водопроводных сетей Надтеречного района, Чеченская Республика(в том числе 1 и 2 пусковые комплексы);   Объем финансирования на 2020 год составит – 75 759,579 тыс. руб. из них: средства федерального бюджета – 71 971,600 тыс. руб.;  республиканский бюджет – 3 787,979 тыс. руб.   1. Водозаборные сооружения (восстановление, 2-й этап) Урус-Мартановский район Чеченской Республики (1-й и 2-й пусковые комплексы);   Объем финансирования на 2020 год составит – 102 046,000 тыс. руб. из них: средства федерального бюджета – 96 943,700 тыс. руб.;  республиканский бюджет – 5 102,300 тыс. руб.  По 6 объектам заключены государственные контракты, по 3 вновь начинаемым объектам ведется работа по заключению контрактов.  По состоянию на отчетный период освоено финансовых средств - 328 839,187 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета – 312 397, 227 тыс. рублей;  - за счет средств республиканского бюджета - 16 441, 95 тыс. рублей. | Вашаев Л.А. |
| **7** | **Реализация подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики»** | В рамках реализации подпрограммы ***«***Переселение граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики» распоряжением Правительства Чеченской Республики от 03.02.2020 году № 45 «Об утверждении сводного списка граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики, подлежащих переселению в 2020 году» утвержден сводный список граждан- участников подпрограммы на 2020 год на общую сумму 104,2 млн. руб., жилищные условия улучшат 148 человек (24 семьи). Реализация подпрограммы запланирована на 3 квартал 2020 года. | Ибрагимова Б.Р. |
| **8** | **Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».** | В рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" заключены соглашения между муниципальными образованиями Чеченской Республики и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики о реализации подпрограммы в 2020 году. В рамках соглашения будут реализованы мероприятия по предоставлению социальных выплат для улучшения жилищных условий 64 семьям (280 человек) на общую сумму 69,0 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета 65,5 млн. рублей. По состоянию на 01.04.2020 года 32 молодым семьям выданы сертификаты на предоставление социальных выплат для улучшения жилищных условий на общую сумму 35,965 млн. руб. | Ибрагимова Б.Р. |
| **9** | **Реализация подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством».** | В рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" оформлены и переданы муниципальным образованиям Чеченской Республики 7 государственных жилищных сертификатов наобщую сумму 46,2 млн.руб. | Ибрагимова Б.Р. |
| **10** | **Информация о реализации Федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" реализуется в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»** | Доведенный объем финансирования в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики» в 2020 году составляет **213,761 млн. рублей,** в том числе средства:  - федерального бюджета – **211,623** **млн. рублей;**  - республиканского бюджета – **2,138 млн. рублей.**  За счет указанных средств предусмотрена реализация мероприятий по приобретению жилых помещений, общей площадью **5 603,80 кв. м** с переселением **282** **человек** в 3-х муниципальных образованиях республики:  - г. Грозный;  - Гудермесский муниципальный район;  - Наурский муниципальный район. | Газалапов А.А.  Бетризова З.Л.  Хаджимуратов М.В. |
| **11** | **Деятельность по мониторингу жилищного строительства** | **Информация по состоянию на 13.04.2020 г**  Планируемый годовой объем ввода жилья в Чеченской Республике:  2020 г. - 700 тыс.кв.м.  Объем введенного жилья на 13.04.2020 г. в Чеченской Республике, составил 107 204 кв.м. (15% от плана) в том числе:    - Многоквартирные жилые дома – 16 951кв.м.;  - Индивидуальное жилищное строительство – 90 253кв.м.  2021 г. план – 715 тыс. кв. м.;  2022 г. план – 1404 тыс. кв. м.;  2023 г. план – 1512 тыс. кв. м.;  2024 г. план – 1620 тыс. кв. м.  Мероприятия по строительству жилья на 13.04.2020 год.  В стадии строительства находится – 34 многоквартирных дома, общей площадью – 661 428кв.м., жилой площадью – 447 695кв.м. количество квартир – 5 411 из которых планируются ввести в эксплуатацию:  -28% в 2020 году 15 домов жилой площадью 185 272кв.м. (1448 квартир);  -35% в 2021 году 9 домов жилой площадью 231 239кв.м. (1930 квартир);  -11% в 2022 году 2 дома жилой площадью 70 122кв.м. (639 квартир);  -26%в 2023 году 8 домов жилой площадью 174 796кв.м. (1394 квартир). | Газалапов А.А. Бетризова З.Л.  Хаджимуратов М.В.  Тунтаев И.Ш. |
| **12** | **Контроль долевого строительства на территории Чеченской Республики** | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики определено органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области долевого строительства жилых домов и иных объектов недвижимости на территории Чеченской Республики. В этой связи департаментом строительства разработан административный регламент исполнения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики государственной функции по осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Чеченской Республики.  На официальном интернет-сайте министерства размещен перечень нормативных правовых актов в области долевого строительства и разъяснения по их применению, информация о застройщиках и возводимых ими объектов долевого строительства.  Ведется оперативное консультирование граждан по вопросам участия в долевом строительстве - осуществляется при их личном обращении в министерство, а также по телефонам «горячей линии». В ходе консультирования заявителям предоставляется информация о застройщиках объектов недвижимости и наличии у них разрешительной документации на строительство, разъясняются положения действующего законодательства об участии в долевом строительстве. Ежеквартально проводится проверка отчетности генеральных подрядных организаций, которые ведут строительство многоквартирных домов с долевым участием граждан на территории Чеченской Республики, в соответствии с [Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"](garantF1://12038267.0). Граждане, включенные в реестр "обманутых" дольщиков на территории Чеченской Республики отсутствуют. Обращений и заявлений граждан о нарушении прав дольщиков не поступало.  Также ведется проверка на соответствие застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ФЗ от 30.12.2004 за №214-ФЗ ["Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации."](garantF1://12038267.0) После проверки выдается заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ФЗ - 214 или отказ в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным Федеральным законом от 30.12.2004№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».  На сегодняшний день на территории Чеченской Республики с долевым участием граждан ведется строительство 7 (семи) объектов:  **- ООО «Юг-Строй»**  Многоквартирный жилой дом со встроенными торгово-офисными.помещениями и подземным автопаркингом, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Лорсанова, б/н;  **-ООО "Теплицстройсервис"**  Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями; по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Николаева, б/н  **- ООО «Капитал»**  Жилой комплекс. Октябрьский район, проезд Ханкальский, б/н Корпус 1  **- ООО «Капитал»**  Жилой комплекс. Октябрьский район, проезд Ханкальский, б/н Корпус 3  **- ООО «Юг-Строй»**  Многоквартирный жилой дом со встроенными торгово-офисными .помещениями и подземным автопаркингом, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. А. Шерипова,68 а;  **- «Империя»**  . Многоквартирный жилой дом с торгово-офисными помещениями и подземным автопаркингом,, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. В.А. Кан-Калика, б/н;  - **ООО «ЭКО-ИНВЕСТ-2014»**  Два корпуса многоквартирных домов, по адресу: ЧР, г. Грозный, пр. А.Кадырова, д. 201 «а» (корпус 2). | Газалапов А.А. Бетризова З.Л.  Хаджимуратов М.В.  Тунтаев И.Ш.  Газадапов А.А.  Бетризова З.Л.  Хаджимуратов М.В.  Тунтаев И. |
| **13** | **Координация хода строительства объектов, строящихся в рамках государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики»** | Осуществляется координация хода строительства объектов, строящихся в рамках государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики».  На постоянной основе проводится мониторинг и координация хода строительства следующих объектов: | Газалапов А.А. Бетризова З.Л.  Юнусов М.И. |
| **.** | ***Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации*":** | 1. - Строительство средней школы № 1 на 360 мест по ул.А. Кадырова (ул.Ленина), с.Катар-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика; 2. Строительство средней школы № 3 на 220 мест по ул. Орджоникидзе, с. Катар-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика; 3. Сейсмоусиление СШ № 5 на 350 мест по ул. Мамакаева, с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика; 4. Сейсмоусиление СШ на 180 мест по ул. Школьная, с. Агишты, Шалинский район, ЧР; 5. Строительство СОШ на 720 мест, с. Новотерское, Наурский район, Чеченская Республика; 6. Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест в с.Капустино, Наурский район Чеченская Республика; 7. Строительство средней общеобразовательной школы №1 на 600 мест в с.Закан-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика; 8. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с.Энгеной" Ножай-Юртовского района, Чеченской Республики; 9. Строительство общеобразовательной школы на 360 мест в с. Брагуны, Гудермесского муниципального района Чеченской Республики; 10. Строительство общеобразовательной школы на 720 в ст.Мекенская Наурского муниципального района Чеченской Республики; 11. Строительство ГБУ "Стоматологическая поликлиника №1 г.Грозного"; 12. Сейсмоусиление Детского сада №2 на 85 мест, с. Правобережное, Грозненский район, ЧР; 13. Сейсмоусиление Центрального детского сада на 240 мест по ул. Калинина, с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, ЧР; 14. Строительство средней общеобразовательно школы на 360 мест ул.Школьная 17, с.Новый-Шарой, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика; 15. Строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 600 мест, ул. Центральная, 25, с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика; 16. Строительство общеобразовательной школы на 720 мест с.Автуры, Шалинского муниципального района Чеченской Республики; 17. Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест, с. Ахкинчу-Барзой, Курчалоевский район, Чеченская Республика; 18. Строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест (Гимназия №10), с. Знаменское Надтеречный разон, Чеченская Республика. |  |
|  | ***Подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства":*** | 1. - Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ "Гимназия №1 им.А.Кадырова", ул. Кабардинская, 2, г. Грозный Чеченской Республики; 2. Строительство детского сада на 140 мест в г. Курчалой Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики; 3. Строительство детского сада на 140 мест в с. Знаменское, Надтеречного муниципального района, Чеченской Республики; 4. Строительство детской поликлиники на 500 пос/см. в с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика; 5. Строительство подъездных дорог жилого микрорайона в с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика; 6. Строительство сетей водоснабжения жилого микрорайона в с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика; 7. Строительство детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале, Шатойского района Чеченской Республики. | Газалапов А.А.  Бетризова З.Л.  Юнусов М.И. |
|  | ***Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ жителей Чеченской Республики»:*** | 1. Биологические очистные сооружения г. Грозный, пусковой комплекс производительностью 50000 м3/сутки (2-й этап); 2. Строительно-восстановительные работы тепловых сетей и строительство 18-ти блочно-модульных котельных; Старопромысловского района в г.Грозный,Чеченская Республика в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс; 3. Строительство водонапорной насосной станции (ВНС-9) по ул.Химиков, Заводского района г.ГрозныйЧеченской Республики(1-й и 2-й пусковые комплексы); 4. Строительство городских водопроводных сетей с учетом комплекса высотных зданий центральной части г. Гудермес, Чеченская Республика (1 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс); 5. Водозаборные сооружения и водопроводные сети (реконструкция), Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика (2 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс). 6. Водоснабжение Курчалоевского района Чеченской Республики (в том числе 1 и 2 пусковые комплексы); 7. Водопроводные сети (реконструкция 4 этап, в том числе: 1-й пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс), Урус-Мартановский район,Чеченская Республика; 8. Восстановление артскважин и водопроводных сетей Надтеречного района, Чеченская Республика ( в том числе 1 и 2 пусковые комплексы); 9. Водозаборные сооружения (восстановление, 2 -й этап) Урус-Мартановский район Чеченской Республики (1-й и 2-й пусковые комплексы). | Газалапов А.А.  Бетризова З.Л.  Юнусов М.И. |
|  | ***Подпрограмма «Чистая вода» Чеченской Республики»:*** | 1. Строительство и реконструкция системы водоснабжения Надтеречного муниципального района ЧР;  2. Реконструкция сетей водоснабжения пос. Калинина г. Грозного Чеченской Республики;  3. Реконструкция магистрального водовода Ø-900 мм Чеченская Республика г. Грозный от Чернореченского водозабора до ВНС 9;  4. Реконструкция магистрального водовода Ø-500 мм Чеченская Республика г. Грозный, от ВНС-9 до ул. Резная;  5. Реконструкция магистрального водовода Ø-500 мм Чеченская Республика г. Грозный, от ВНС-9 до ВНС-7;  6. Строительно-восстановительные работы водопроводных сетей г. Аргун Чеченской Республики.  На постоянной основе производится приемка и сопровождение отчетных форм КС-2 и КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат, актов сдачи-приемки работ по строительному контролю и техническому сопровождению и авторскому надзору объектов капитального строительства. | Газалапов А.А.  Бетризова З.Л.  Юнусов М.И. |
| **14** | **Мониторинг объектов жилищного строительства** | Проводится мониторинг хода строительства жилых домов, строящихся в рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;  - проводится мониторинг хода строительства 7 (семи) многоквартирных жилых домов с долевым участием, строящихся в разных районах г. Грозный. | Газалапов А.А.  Бетризова З.Л.  Юнусов М.И. |
| **15** | **Мониторинг и анализ деятельности предприятий стройиндустрии** | Проводится систематический мониторинг деятельности подведомственных предприятий стройиндустрии, выпускающих строительные материалы, конструкции и изделия.  Согласно отчетным данным и информации по выпуску и реализации готовой продукции, производство строительных материалов подведомственными предприятиями за январь-март 2020 года составило **12,928** млн.руб.:  *ГУП «ГЗЖБК» -* ***8,100 млн.руб****. (1100м3 сб/железобетона);*   * *ГУП «ГКЗ» - 0;*   *ГУП «АЗЖБИ» -* ***4,828 млн.руб****. (726 м3 сб/железобетона).*  . | Газалапов А.А.  Бетризова З.Л.  Юнусов М.И.  Темирсултанов С.А-М. |
| **16** | **Работа и исполнение запросов и протокольных поручений Правительства Чеченской Республики** | В Минпромторг России (в соответствии с письмом Минпромторга России от 15.10.2015г.№ПАВ-42088/17) Министерством строительства и ЖКХ ЧР представлена информация о финансово-экономическом состоянии подведомственных предприятий, производящих строительные материалы и строительные конструкции.  В Минэкономтерразвития ЧР (согласно письму Минэкономтерразвития ЧР от 30.08.2016г. №1371/07-15) представлена информация о производстве и реализации продукции подведомственными предприятиями стройиндустрии.  В Минстрой России (в соответствии с письмом от 03.07.2018 г. № 28269-ЮГ/05) Министерством строительства и ЖКХ ЧР представлены сведения об объектах капитального строительства в части, касающейся (фотоматериал).  В Департамент экономической и отраслевой политики Администрации Главы и Правительства ЧР (согласно письму директора Департамента экономической и отраслевой политики Администрации Главы и Правительства ЧР Х.Х. Дадаева от 12.08.2015г. №03-11/03-2) Министерством строительства и ЖКХ ЧР проведен свод и передача информации в области промышленности строительных материалов и строительной индустрии.  В департамент приоритетных проектов и программ Министерства строительства и ЖКХ ЧР представлена информация в рамках реализации поручений, содержащихся в указе Президента РФ от 07 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" в части, касающейся строительной индустрии. | Газалапов А.А. Бетризова З.Л.  Юнусов М.И.  Темирсултанов С.А-М. |
| **17** | **Работа по учету объемов, количества и ведению реестра объектов незавершенного строительства** | Во исполнение пункта № 1 и 2 перечня поручений главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова от 20.09.2018 г. № 01-21 пп на постоянной основе проводится контроль исполнения мероприятий, проводимых в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по снижению объемов незавершенного строительства на территории Чеченской Республики.  Согласно Постановлению Правительства Чеченской Республики от 23.10.2018 г. №224 «Об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации» и в соответствии с Поэтапным планом снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, утвержденным Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым от 31 января 2017 года № 727-п13 ведется работа по учету объемов, количества и ведению реестров по объектам незавершенного строительства.  Также в рамках реализации Постановления Правительства Чеченской Республики от 23.10.2018 г. №224 «Об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации» ведутся работы по сбору и обработке информации об объектах незавершенного строительства для занесения в государственную информационную систему ГАС «Управление». | Газалапов А.А.  Бетризова З.Л.  Юнусов М.И.  Хушпаров И.В. |
| **18** | **Сопровождение проектно-сметной документации** | 1. Осуществлены необходимые согласования производственных вопросов с проектными организациями, подрядными организациями и администрациями городов и районов ЧР, вовлеченных в строительный процесс. 2. Обеспечение инструментального обследования на предмет дефицита сейсмостойкости жилых домов социальных объектов и объектов жизнедеятельности на территории Чеченской Республики. 3. Получены ГПЗУ и разрешения на строительство по объектам, планируемым в рамках государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике». 4. Обеспечение необходимой информации для подготовки конкурсной документации в рамках реализации в 2020-2022 гг. государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике». 5. Осуществление приемки и передачи проектной документации. 6. Предоставление в ФБУ «ФЦСИП» необходимой документации в рамках заключенных контрактов на осуществление строительного контроля. 7. Осуществлены мероприятия по обеспечению документации объектов в рамках реализации распоряжения Правительства Чеченской Республики от 28 февраля 2020 года № 105 «О выделении денежных средств на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по объектам экономики и социальной сферы Чеченской Республики в рамках государственных программ и региональных проектов Чеченской Республики». 8. Проведены мероприятия по составлению схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории для разработки проектной документации образовательных и дошкольных объектов на территории г.Грозного. | Газалапов А.А.. Бетризова З.Л.  Газиев Р.В. |
| **.** | ***Ценообразование***  ***в строительстве*** | 1. Актуализация сведений о юридических лицах, в соответствии  с требованиями постановления Правительства Российской Федерации  от 23.12.2016г. №1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов». 2. В рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации №1452 от23.12.2016г. «О мониторинге цен строительных ресурсов» проводится контроль за представлением ценовых показателей в ФГИС ЦС. 3. Направлен в Минстрой РФ отчет о текущей стоимости строительных ресурсов за 1 квартал 2020 года. 4. Направлен в ФАУ «Главгосэкспертиза России» расчет среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, по форме приложения № 7 к Методике расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05 июня 2019 г. № 326/пр, величина которого составляет – 23624,95рублей. 5. В соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики от 11.03.2020 г. № 122-р «О наделении Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики функциями регионального центра мониторинга цен строительных ресурсов» обеспечено консультирование и передача документации для исполнения следующих функций в рамках реализации вопросов по ценообразованию в строительстве:   а) актуализация сведений о юридических лицах, в соответствии  с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016г. №1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов».  б) исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации №1452 от23.12.2016г. «О мониторинге цен строительных ресурсов».  в) направление в Минстрой РФ ежеквартального отчета о текущей стоимости строительных ресурсов.   1. Подготовлен проект распоряжения Правительства Чеченской Республики «Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на территории Чеченской Республики за 2019 год» для целей определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов на территории Чеченской Республики, с расчетной величиной заработной платы в размере 23 624,95 рублей. | Газалапов А.А.  Бетризова З.Л.  Газиев Х.В. |
| **19** | Проведение обучающих семинаров, направленных на повышение профессионального уровня специалистов органов местного самоуправления, руководителей Управляющих компаний и ТСЖ, собственников жилых помещений в многоквартирных домах в сфере реформирования жилищно-коммунального комплекса. | В целях повышения профессионального уровня муниципальных служащих ЧР в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЧР поведены следующие семинарские занятия:  -04.02.2020 г. инвентаризация жилищного фонда;  -20.02.2020 г. проведение Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов».  - 26.03.2020 г. переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике | Адаев Р.С-Х.  Бериев Л-А.Х.  Мушкаев Р.Х. |
| **20** | Объявление конкурса на заключениеконцессионных соглашений на официальном сайте www.torgi.gov.ru по передаче объектов водоснабжения и водоотведения | -регулярно проводиться конкурс на заключении концессионных соглашений на официальном сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) по передаче объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в целях реализации требования постановление Правительства Чеченской Республики от 10.12.2018 года № 281. | Бериев Л-А.Х.  Мушкаев Р.Х. |
| **21** | Участие в деятельности рабочей группы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов Министерства строительства и ЖКХ ЧР | - проведено заседание рабочей группы по обеспечению антитеррористической защищенности подведомственных объектов ЖКХ, на котором рассмотрены вопросы:  - об обеспечении антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей в период проведения праздничных мероприятий.  - проверка технического состояния камер видеонаблюдения на объектах водоснабжения подведомственного министерству ГУП «Чечводоканал». | Эскаев М.Ж. |
| **22** | Ведение мониторинга изменений в Федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального комплекса для внесения предложений по изменению соответствующих нормативных правовых актов ЧР. | Мониторинг исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Чеченской Республики в сфере жилищно-коммунального хозяйства субъектами их исполнения проводится на постоянной основе | Бериев Л-А.Х.  Мушкаев Р.Х.Ибрагимов И.М.  Мусаев А.Л. |
| **23** | Представление проекта доклада в Правительство Чеченской Республики о ходе выполнения перечня поручений, по итогам заседания президиума Государственного совета по социально-экономической ситуации в регионах Пр-417 ГС | Доклад о ходе выполнения перечня поручений, по итогам заседания президиума Государственного совета по социально-экономической ситуации в регионах Пр-417 ГС, направлено письмом Главы ЧР от17.01.2020г. №01/09 | БериевЛ-А.Х  Мусаев А.Л. |
| **24** | Внесение информации на интернет портал Минстроя России в системе АСМ ЖКХ. | Размещена информация в системе АСМ ЖКХ, постоянно | Бериев Л-А.Х.  Мушкаев Р.Х.  Мусаев А.Л. |
| **25** | Проведение мониторинга исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Чеченской Республики в сфере жилищно-коммунального хозяйства субъектами. | Мониторинг исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Чеченской Республики в сфере жилищно-коммунального хозяйства субъектами их исполнения проводится на постоянной основе | Бериев Л-А.Х.  Мушкаев Р.Х.  Ибрагимов И.М.  Мусаев А.Л. |
| **26** | Контроль за прохождением ОЗП в период 2019-2020 гг. | ОЗП проходит в штатном режиме в соответствии с «Планом мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса Чеченской Республики к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг.», подготовленным и утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики. | Бериев Л-А.Х.  Мусаев А.Л.  Ибрагимов И.М. |
| **27** | Контроль над исполнением мероприятий, согласно плану производственно - хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства ЧР на 2020 год. | В соответствии с утвержденным министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЧР планом работы предприятий ЖКХ ЧР ежемесячно проводится мониторинг производственной деятельности предприятий ЖКХ ЧР. | Бериев Л-А.Х.  Мусаев А.Л.  Ибрагимов И.М. |
| **28** | Мониторинг исполнения Федерального закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ по переходу на новую систему регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | - в Чеченской Республике разработаны и утверждены все необходимые нормативно-правовые акты, проведен конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики по результатам которого заключено соглашение от 21.12.2017 г. № 18 между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики и ООО «Оникс», сроком на 10 лет. Зоной деятельности регионального оператора является вся территория Чеченской Республики, включающая в себя 17 муниципальных образований.  На отчетную дату соглашение о реализации регионального проекта  «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики» на территории Чеченской Республики не заключено. | Бериев Л-А.Х.  Ибрагимов И.М. |
| **29** | Проведение мониторинга состояния объектов ЖКХ | министерством проводится мониторинг состояния объектов ЖКХ в том числе по обеспеченность резервными источниками электроснабжения и их готовность к отопительному периоду. Всего обеспечено резервными источниками электроснабжения, 64 объекта ЖКХ, в том числе:  - 50 объекта теплоснабжения (котельные, БМК);  - 14 объектов водоснабжения (водоносные станции). | Бериев Л-А.Х.  Ибрагимов И.М.  Мусаев А.Л. |
| **30** | Реализации плана проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Чеченской Республики  (обеспечение заключение контрактов на проведение капремонта) | На отчетную дату в целях проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Чеченской Республикизаключенные договоров на проведение следующих работ.  - договор № 1304541 от 27 ноября 2019 г. (ПСД) с ООО «Грозстрой»;  - договор № 134521 от 31 января 2020 г. (СМР) с ООО «Грозстрой»;  -договор № 1346723 от 04 февраля 2020 г. (Строй Контроль) с ООО «Буран» | Бериев Л-А.Х.  Мусаев А.Л. |
| **31** | Реализация подпрограммы «Чистая вода Чеченской республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», | -в рамках реализации Подпрограммы Чистая вода Чеченской Республики в 2020 году заключены контракты на проведение строительно-монтажных работ по 6 объектам водоснабжения согласно соглашению с Министром России, в том числе по одному переходящему с 2019 года объекту. | Бериев Л-А.Х.  Ибрагимов И.М. |