## Утверждаю:

**И.о. министра строительства и**

**жилищно–коммунального хозяйства**

**Чеченской Республики**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.С-Х. Адаев**

**«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.**

**Отчет**

**Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики за III квартал 2020 года.**

## 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Наименование мероприятия** | **Выполнение и исполнение мероприятий** | **Ответственный**  **исполнитель** |
| 1 | **2** | 3 | 4 |
| **1** | **Реализация национального проекта «Жилье и городская среда»** | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики участвует в реализации 3 региональных проектов входящих в состав национального проекта «Жилье и городская среда»:  1. Региональный проект «Жилье Чеченской Республики»;  2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики»;  3. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики».  Общий объем доведенного финансирования в рамках указанных проектов на 2020 г. составляет 2 589,067млн. рублей, в том числе средства:  - федерального бюджета – 2 563,176 млн. рублей;  - республиканского бюджета – 25,890 рублей;  По всем реализуемым региональным проектам в полном объеме заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики.  Кассовое исполнение на 01.10.2020 составляет 80 % на сумму 2 060,198 млн.  - ФБ – 2 039,596 млн. рублей;  - РБ – 20,602 млн. рублей.  В 2020 году предусмотрено строительство 10 объектов, благоустройство 43 общественных пространств и 48 дворовых территорий, а также приобретение 263 квартир (11 206,1 м2).  В настоящее время работы на 7 объектах в рамках регионального проекта «Жилье» завершены. На 3 объектах ведутся строительно-монтажные работы.  В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики» все работы по благоустройству общественных и дворовых территорий запланированные на 2020 год выполнены в полном объеме. Благоустроены 43 общественных пространства и 48 дворовых территорий.  В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики» по этапам 2020 и 2021 года приобретены жилые помещения (126 квартиры) в г. Грозный, г. Аргун, Гудермесском, Наурском муниципальных районах. | Сайдаев М.А. |
| **2** | **Реализация национального проекта «Экология»** | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики участвует в реализации 2 региональных проектов входящих в состав национального проекта «Экология»:  1. Региональный проект «Чистая вода Чеченской Республики»;  2. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики».  **Региональный проект «Чистая вода Чеченской Республики»**  Общий объем доведенного финансирования в рамках регионального проекта на 2020 г. составляет **294,048 млн. рублей,** в том числе средства:  - *федерального бюджета –* ***291,107*** *млн. рублей;*  *- республиканского бюджета –* ***2,94****млн. рублей;*  В рамках регионального проекта «Чистая вода Чеченской Республики» заключено 18 контрактов*.*  Введены в эксплуатацию 2 объекта, 4 объекта являются переходящими.  Все работы запланированные на 2020 год выполнены в полном объеме.  Кассовое исполнение на 01.10.2020 года составляет 294,047 млн.руб. (100%)  **Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики».**  Из федерального бюджета в 2020 году бюджету Чеченской Республики предоставлен иной межбюджетный трансферт, на реализацию в 2020 году мероприятий, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология" в сумме 36,226 млн. рублей. Данные средства освоены в полном объеме. | Бериев Л-А.  Сайдаев М.А. |
| **3** | **Реализация подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики»** | В целях реализации мероприятий по строительству и сейсмоусилению объектов социального назначения и увеличения уровня сейсмической безопасности на территории Чеченской Республики реализуется ***подпрограмма*** *«****Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики»****.*  Между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики заключено соглашение о предоставлении в 2020 году субсидии бюджету Чеченской Республики из федерального бюджета на мероприятие "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики".  *Общий объем финансирования подпрограммы в 2020 году за счет всех источников финансирования составил –* ***1 392 412,950****тыс. рублей, в том числе:*  *- за счет средств федерального бюджета –* ***1 322792,300****тыс. рублей(95%);*  *- за счет средств республиканского бюджета –* ***69 620,650*** *тыс. рублей(5%).*  *По состоянию на 1 октября 2020 года освоено средств:*  *Всего -****1 392 412,950*** *тыс. рублей в том числе:*  *- за счет средств федерального бюджета –* ***1 322 792,3*** *тыс. рублей;*  *- за счет средств республиканского бюджета –* ***69 620,650*** *тыс. рублей.*  *Средства освоены в полном объеме.*  В рамках подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики» проводятся работы на следующих объектах:  **Переходящие объекты 2019 года.**  1. Строительство средней школы № 1 на 360 мест по ул.А. Кадырова (ул.Ленина),с.Катар-Юрт, Ачхой - Мартановский район, Чеченская Республика.  *Объем финансирования на 2020 год составил –* ***39 116,316*** *тыс. руб. из них средства:*  *федерального бюджета –* ***37 160,5*** *тыс. руб.*  *республиканского бюджета –****1 955,816*** *тыс. руб.*  *Объект введен в эксплуатацию.*  2.Строительство средней школы № 3 на 220 мест по ул. Орджоникидзе, с. Катар-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика.  *Объем финансирования на 2020 год составил –* ***28 768,316*** *тыс. руб. из них средства:*  *федерального бюджета –* ***27 329,9*** *тыс. руб.*  *республиканского бюджета –* ***1 438,416*** *тыс. руб.*  *Объект введен в эксплуатацию.*  3.Сейсмоусиление СШ № 5 на 350 мест по ул. Мамакаева, с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика.  *Объем финансирования на 2020 год составил –* ***10 954****тыс. руб. из них средства:*  *федерального бюджета –****10 406,3*** *тыс. руб.*  *республиканского бюджета –* ***547,7*** *тыс. руб.*  *Объект введен в эксплуатацию.*  4.Сейсмоусиление СШ на 180 мест по ул. Школьная, с. Агишты, Шалинский район, Чеченская Республика.  *Объем финансирования на 2020 год составил –* ***9 498,211*** *тыс. руб. из них средства:*  *федерального бюджета –* ***9 023,3*** *тыс. руб.*  *республиканского бюджета –* ***474,911*** *тыс. руб.*  *Объект введен в эксплуатацию.*  **Вновь начинаемые объекты в 2020 году.**  1. Строительство СОШ на 720 мест в пос. Ойсхар, ул. Победы, 54,Гудермесского района Чеченской Республики.  *Объем финансирования на 2020 год составил –* ***146 448*** *тыс. руб. из них средства:*  *федерального бюджета –* ***139 125,6*** *тыс. руб.*  *республиканский бюджет –* ***7 322,4*** *тыс. руб.*  2.Строительство СОШ на 720 мест, с. Новотерское, Наурский район, Чеченская Республика.  *Объем финансирования на 2020 год составил –* ***157 132,632*** *тыс. руб. из них средства:*  *федерального бюджета –* ***149 276*** *тыс. руб.*  *республиканского бюджета –* ***7 856,632*** *тыс. руб.*  3.Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест в с.Капустино, Наурский район Чеченская Республика.  *Объем финансирования на 2020 год составил –* ***52 144,842*** *тыс. руб. из них средства:*  *федерального бюджета –* ***49 537,6*** *тыс. руб.*  *республиканского бюджета –****2 607,242*** *тыс. руб.*  4.Строительство средней общеобразовательной школы №1 на 600 мест в с.Закан-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика.  *Объем финансирования на 2020 год составил –* ***98 886,842*** *тыс. руб. из них средства:*  *федерального бюджета –* ***93 942,5*** *тыс. руб.*  *республиканского бюджета****– 4 944,342*** *тыс. руб.*  5.Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с.Энгеной" Ножай-Юртовского района, Чеченской Республики.  *Объем финансирования на 2020 год составил –*  ***24 902,947*** *тыс. руб. из них средства:*  *федерального бюджета –* ***23 657,8*** *тыс. руб.*  *республиканского бюджета –* ***1 245,147*** *тыс. руб.*  6.Строительство общеобразовательной школы на 360 мест в с.Брагуны, Гудермесского муниципального района Чеченской Республики.  *Объем финансирования на 2020 год составил –*  ***101 557,053*** *тыс. руб. из них средства:*  *федерального бюджета –* ***96 479,2*** *тыс. руб.*  *республиканского бюджета –* ***5 077,853*** *тыс. руб.*  7.Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в ст.Мекенская Наурского муниципального района Чеченской Республики.  *Объем финансирования на 2020 год составил* – ***156 393,684*** *тыс. руб. из них средства:*  *федерального бюджета* –***14 8574*** *тыс. руб.*  *республиканского бюджета –* ***7 819,684*** *тыс. руб.*  8.Строительство ГБУ "Стоматологическая поликлиника №1 г.Грозного"  *Объем финансирования на 2020 год составил –*  ***85 907,474*** *тыс. руб. из них средства:*  *федерального бюджета –* ***81 612,1*** *тыс. руб.*  *республиканского бюджета –* ***4 295,374*** *тыс. руб.*  9.Сейсмоусиление Центрального детского сада на 240 мест по ул. Калинина, с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика.  *Объем финансирования на 2020 год составил –* ***12 979,684*** *тыс. руб. из них средства:*  *федерального бюджета –* ***12 330,7*** *тыс. руб.*  *республиканского бюджета –* ***648,984*** *тыс. руб.*  10.Сейсмоусиление детского сада № 2 на 85 мест, с. Правобережное, Грозненский район, Чеченской Республики.  *Объем финансирования на 2020 год составил –* ***9 282,842*** *тыс. руб. из них средства:*  *федерального бюджета –* ***8 818,7*** *тыс. руб.*  *республиканского бюджета –* ***464,142*** *тыс. руб.*  11.Строительство средней общеобразовательной школы на 360 мест ул.Школьная 17, с.Новый-Шарой, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика.  *Объем финансирования на 2020 год составил –* ***104 570,526*** *тыс. руб. из них средства*:  *федерального бюджета* – **99 342** тыс. руб.  *республиканского бюджета* **– 5 228,526** тыс. руб.  12. Строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 600 мест, ул. Центральная, 25, с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика.  *Объем финансирования на 2020 год составил –*  ***53 427,895*** *тыс. руб. из них средства:*  *федерального бюджета –* ***50 756,5*** *тыс. руб.*  *республиканского бюджета –* ***2 671,395*** *тыс. руб.*  13. Строительство общеобразовательной школы на 720 мест с.Автуры, Шалинского муниципального района Чеченской Республики  *Объем финансирования на 2020 год составил –****178 255,053*** *тыс. руб. из них средства:*  *федерального бюджета –****169 342,3*** *тыс. руб.*  *республиканского бюджета –* ***8 912,753****тыс. руб.*  14. Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест, с. Ахкинчу-Барзой, Курчалоевский район, Чеченская Республика.  *Объем финансирования на 2020 год составил –****60 336,632*** *тыс. руб. из них средства:*  *федерального бюджета –* ***57 319,8*** *тыс. руб.*  *республиканского бюджета–****3 016,832*** *тыс. руб*.  15. Строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест (Гимназия №10),  с. Знаменское Надтеречный район, Чеченская Республика.  *Объем финансирования на 2020 год составил –* ***61 850,001*** *тыс. руб. из них средства:*  *федерального бюджета –* ***58 757,5*** *тыс. руб.*  *республиканского бюджета –* ***3 092,501*** *тыс. руб*.  Введены в эксплуатацию 2 объекта.  1.Сейсмоусиление СШ № 5 на 350 мест по ул. Мамакаева, с. Ачхой-Мартан, Ачхой- Мартановский район, Чеченская Республика.  *Объем финансирования на 2020 год составил –* ***10 954*** *тыс. руб. из них средства*:  *федерального бюджета* – ***10 406,3****тыс. руб.*  *республиканского бюджета –* ***547,7*** *тыс. руб*.  2.Сейсмоусиление СШ на 180 мест по ул. Школьная, с. Агишты, Шалинский район, Чеченская Республика.  *Объем финансирования на 2020 год составил –* ***9 498,211****тыс. руб. из них средства*:  *федерального бюджета* – ***9 023,300*** *тыс. руб.*  *республиканского бюджета –* ***474,911*** *тыс. руб*. | Вашаев Л.А. |
| **4** | **Реализация подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Чеченской Республике»** | В рамках федерального проекта «Жилье» между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики заключено соглашение о предоставлении в 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики от 21 декабря 2019г.№ 069-09-2020-267 на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Чеченской Республике.  ***Лимит Программы на 2020 год*** *составлил-****1 753 333,636****тыс. руб., в том числе средства:*  *федерального бюджета* – ***1 735 800,100тыс****.руб.,*  *республиканского бюджета –* ***17 533,536тыс****.руб.*  По состоянию на 1 октября 2020 года освоено средств:  *Всего-1 438 225.959тыс. рублей в том числе:*  *- за счет средств федерального бюджета* –1 423 843.699*тыс. рублей.*  *- за счет средств республиканского бюджета –14 382.260тыс. рублей.*  Указанные средства направлены на строительство 2020 году следующих объектов:  1.Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ "Гимназия №1 им.А.Кадырова", ул. Кабардинская, 2, г. Грозный Чеченской Республики (лимит- 199 712,828 тыс. руб.);  *Объект введен в эксплуатацию.*  2.Строительство детского сада на 140 мест в г. Курчалой Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики (лимит- 97 172,626 тыс. руб.);  *Объект введен в эксплуатацию.*  3.Строительство детского сада на 140 мест в с. Знаменское, Надтеречного муниципального района, Чеченской Республики (лимит- 95 557,475 тыс. руб.);  *Объект введен в эксплуатацию.*  4.Строительство детской поликлиники на 500 пос./см. в с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика (лимит- 190 168,082 тыс. руб.);  *Объект введен в эксплуатацию.*  5.Строительство подъездных дорог жилогомикрорайона в с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика (лимит- 50 506,060 тыс. руб.);  *Объект введен в эксплуатацию.*  6.Строительство сетей водоснабжения жилого микрорайона в с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика (лимит- 15 617,071тыс. руб.); *Объект введен в эксплуатацию.*  7. Строительство детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале, Шатойского района Чеченской Республики (лимит- 72 320,100 тыс. руб.);  *Объект введен в эксплуатацию.*  **8**.Строительство детского сада на 140мест в г.Аргун, Чеченская Республика  ( лимит - 106 863 718,00)*Введутся строительно-монтажные работы*  ***9****.*Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в г. Аргун, ул.А.А. Кадырова, Чеченской Республики (лимит – 462 707 838,00)  *Введутся строительно-монтажные работы*  ***10****.*Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в г. Аргун, ул. Таима Исраилова, Чеченская Республика (лимит – 462 707 838,00)  *Введутся строительно-монтажные работы*  **Обязательства** по вводу жилья на 2020 год **– *192,082 тыс.кв.м.***  Введено по состоянию на 1 октября 2020 г. – 128.775тыс.кв.м. жилья (67%), 100 % ввод жилья запланирован на конец 2020 года. | Вашаев Л.А. |
| **5** | **Реализация подпрограммы Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики.** | В целях реализации мероприятий по реконструкции и строительству системы коммунальной инфраструктуры на территории Чеченской Республики реализуется подпрограмма ***«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ жителей Чеченской Республики».***  Между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики заключено соглашение о предоставлении субсидии на 2020 год из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на с о финансирования расходных обязательств по реализации мероприятий подпрограммы в объеме ***–984 852,179 тыс. рублей****.*  *Общий объем средств за счет всех источников финансирования на 2020 год составил –* ***984 852,179*** *тыс. рублей, в том числе:*  *за счет средств федерального бюджета* – ***935 609,570 тыс. руб.(95%);***  *за счет средств республиканского бюджета* – ***49 242,609 тыс. руб. (5%).***  *По состоянию на отчетный период освоено финансовых средств –* ***984 852,179*** *тыс. рублей, в том числе:*  - *за счет средств федерального бюджета* – ***935 609,570****тыс. рублей;*  - *за счет средств республиканского бюджета* – ***49 242,609****тыс. рублей*.  Указанные средства направлены на строительство нижеперечисленных объектов:  1.Биологические очистные сооружения г.Грозный, пусковой комплекс производительностью 50 000 м3/сутки (2-й этап);  *Объем финансирования на 2020 год составил –* ***192 103,052****тыс.руб.из них средства:*  *федерального бюджета –* ***182 497,899*** *тыс. руб.;*  *республиканского бюджета –* ***9 605,153****тыс. руб.*  2.Строительно-восстановительные работы тепловых сетей и строительство 18-ти блочно-модульных котельных Старопромысловского района в г.Грозный, Чеченская Республика в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс;  *Объем финансирования на 2020 год составил –* ***105 263,158*** *тыс. руб. из них средства:*  *федерального бюджета –* ***100 000,000*** *тыс. руб.;*  *республиканского бюджета –* ***5 263,158*** *тыс. руб*.  3.Строительство водонапорной насосной станции (ВНС-9) по ул. Химиков, Заводского района г. Грозный Чеченской Республики (1-й и 2-й пусковые комплексы);  *Объем финансирования на 2020 год составил –* ***115 789,474*** *тыс. руб. из них средства:*  *федерального бюджета –* ***110 000,000*** *тыс. руб.;*  *республиканского бюджета –* ***5 789,474*** *тыс. руб.*  4.Строительство городских водопроводных сетей с учетом комплекса высотных зданий центральной части г.Гудермес, Чеченская Республика (1 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс);  *Объем финансирования на 2020 год составил –* ***115 789,474*** *тыс. руб. из них средства:*  *федерального бюджета –* ***110 000,000*** *тыс. руб.;*  *республиканского бюджета* – **5 789,474** тыс. руб.  5.Водозаборные сооружения и водопроводные сети (реконструкция), Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика (2 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс);  *Объем финансирования на 2020 год составил –* ***127 765,683*** *тыс. руб. из них средства:*  *федерального бюджета –* ***121 377,400*** *тыс. руб.;*  *республиканского бюджета* – **6 388,283***тыс. руб.*  6.Водоснабжение Курчалоевского района Чеченской Республики (в том числе 1 и 2 пусковые комплексы);  *Объем финансирования на 2020 год составил –* ***86 963,053*** *тыс. руб. из них средства:*  *федерального бюджета* – ***82 614,900****тыс. руб.;*  *республиканского бюджета* – ***4 348,153****тыс. руб*.  7.Водопроводные сети (реконструкция 4 этап, в том числе: 1-й пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс),Урус-Мартановский район, Чеченская Республика;  *Объем финансирования на 2020 год составил –* ***63 797,579*** *тыс. руб. из них средства*:  *федерального бюджета* – ***60 607,700****тыс. руб.;*  *республиканского бюджета* – **3 189,879***тыс. руб.*  8.Восстановление артскважин и водопроводных сетей Надтеречного района, Чеченская Республика (в том числе 1 и 2 пусковые комплексы);  *Объем финансирования на 2020 год составил –* ***75 759,579*** *тыс. руб. из них средства:*  *федерального бюджета –* ***71 971,600*** *тыс. руб.;*  *республиканского бюджета –* ***3 787,979*** *тыс. руб.*  9.Водозаборные сооружения (восстановление, 2-й этап) Урус-Мартановский район Чеченской Республики (1-й и 2-й пусковые комплексы);  *Объем финансирования на 2020 год составил –* ***102 046,000*** *тыс. руб. из них средства:*  *федерального бюджета –* ***96 943,700*** *тыс. руб.;*  *республиканского бюджета –* ***5 102,300*** *тыс. руб.*  Работы запланированные на 2020 год в рамках заключенных соглашений завершены, в настоящее время ведутся работы по заключенным доп.соглашениям. | Вашаев Л.А. |
| **6** | **Реализации государственной программы Чеченской Республики "Формирование современной городской среды на территории Чеченской Республики"** | Постановлением Правительства Чеченской Республики от 5 сентября 2017 года № 202 утверждена государственная программа Чеченской Республики "Формирование современной городской среды на территории Чеченской Республики" (в редакции постановлений Правительства Чеченской Республики от 28 декабря 2017 года № 312, от 10 декабря 2018года № 272, от 5 марта 2019 года № 42, от 2 апреля 2019 года № 62, от 27 ноября 2019 года № 235, от 10 апреля 2020 года № 72).  В 2020 году реализуются две подпрограммы:  ***2.1 Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чеченской Республики*** *(подпрограмма 1).*  В целях реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий на территории Чеченской Республики реализуется подпрограмма ***«Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чеченской Республики».***  В рамках подпрограммы заключено соглашение между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на поддержку государственной программы Чеченской Республики и муниципальных программ формирования современной городской среды.  *Общий объем средств на 2020 год составил –* ***408 211, 212****тыс.руб****.*** *в том числе:*  *- средства федерального бюджета –* ***404 129,100****тыс. руб.(99%);*  *- средства республиканского бюджета –* ***4 082, 112****тыс.руб.(1%).*  Финансовые средства, выделенные на 2020 год, освоены в полном объеме.  Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики 17.01.2020 г. в полном объеме заключены соглашения о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджетам муниципальных образований Чеченской Республики.  В феврале 2020 года в семи муниципальных образованиях Чеченской Республики – в городах Грозный, Аргун, Гудермес, Шали, Курчалой, Урус-Мартан и с. Ачхой-Мартан, численностью населения свыше 20 000 человек, проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.  В марте 2020 года во всех муниципальных образованиях Чеченской Республики проведены общественные обсуждения по определению мероприятий по благоустройству общественных территорий, разработаны нормативно-правовые акты об утверждении дизайн – проектов, разработана сметная документация на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий, а также проведена актуализация муниципальных программ формирования современной городской среды и их размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления.  В марте - апреле 2020 года муниципальными образованиями Чеченской Республики заключены договора с подрядными организациями на благоустройство 43 общественных пространств и 48 дворовых территорий. По состоянию на 1 июля 2020 года работы по благоустройству 43 общественных пространств и 48 дворовых территорий завершены.  В июле-сентябре 2020 года:  - в муниципальных образованиях Чеченской Республики установлены информационные щиты с использованием фирменного визуального стиля федерального проекта;  - в семи муниципальных образованиях Чеченской Республики - в городах Грозный, Аргун, Гудермес, Шали, Курчалой, Урус-Мартан и с. Ачхой-Мартан, численностью населения свыше 20 000 человек, проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 в первоочередном порядке.  - во всех муниципальных образованиях Чеченской Республики проведены общественные обсуждения по определению мероприятий по благоустройству общественных территорий.  - разработаны дизайн - проекты общественных пространств и дворовых территорий, благоустраиваемых в 2021 году.  - разработана сметная документация на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий в 2021 году по утвержденным дизайн - проектам.  ***2.2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»***  Органами местного самоуправления четырех муниципальных образований Чеченской Республики направлены заявки для участия малых городов Аргун, Урус-Мартан, Шали, Курчалой, во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году в Федеральную конкурсную комиссию.  Первого сентября 2020 года два города Чеченской Республики стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.  **1.**В номинации «Малые города с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек»стал г.Шали с проектом «Центральный парк г.Шали» Чеченской Республики.  **2**. В номинации «Малые города с численностью населения от 20 000 тыс.человек до 50 000 тыс.человек» стал г. Курчалой с проектом «Благоустройство общественной территории по пр. А.А.Кадырова» Чеченской Республики.  В августе 2020 года семьнадцать конкурсных заявок от восьми муниципальных образований Чеченской Республики (Ачхой-Мартан, Итум-Кали, Урус-Мартан, Шали, Шарой, Грозненский, Серноводский и городской округ г. Грозный) направлены для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» (далее - Конкурс). В октябре 2020 года будут объявлены победители Конкурса. | Шамсудинова Р.Б. |
| **7** | **Реализация подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики»** | В рамках реализации подпрограммы ***«***Переселение граждан,  проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики» распоряжением Правительства Чеченской Республики от 03.02.2020 году № 45 «Об утверждении сводного списка граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики, подлежащих переселению в 2020 году» утвержден сводный список граждан - участников подпрограммы на 2020 год на общую сумму ***104 210,527****тыс.руб*., жилищные условия улучшат 148 человек (24 семьи). Заключены контракты на приобретение 24 жилых домов. В настоящее время идет процедура оформления. | Ибрагимова Б.Р. |
| **8** | **Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».** | В рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" заключены соглашения между муниципальными образованиями Чеченской Республики и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики о реализации подпрограммы в 2020 году. По состоянию на 01.10.2020 года 64 молодые семьи получили социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья на общую сумму *–* ***68 975,778тыс.****руб*.  *Объем финансирования на 2020 год составил –* ***68 975,778****тыс. руб. из них средства:*  *федерального бюджета –* ***65 529,400*** *тыс. руб.*  *республиканского бюджета –* ***3 446,378*** *тыс. руб*. | Ибрагимова Б.Р. |
| **9** | **Реализация подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством».** | В рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" оформлены и переданы муниципальным образованиям Чеченской Республики 7 государственных жилищных сертификатов на общую сумму *–* 46 224,660тыс.руб.  *Объем финансирования на 2020 год составил –* ***46 224,660 тыс.руб****. за счет средств федерального бюджета* | Ибрагимова Б.Р. |
| **10** | **Реализация подпрограммы «Чистая вода Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике»,** | В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода Чеченской Республики» федерального проекта «Чистая вода» входящего в состав национального проекта «Экология» подготовлен отчет «Мониторинг региональных программ по повышению качества водоснабжения» за IIIквартал 2020 года, в соответствии с методическими рекомендациями по проведению мониторинга региональных программ по повышению качества водоснабжения. Утвержден Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Бериев Л-А.Х.  Ибрагимов И.М. |
| **11** | **Проведение обучающих семинаров, направленных на повышение профессионального уровня специалистов органов местного самоуправления, руководителей Управляющих компаний и ТСЖ, собственников жилых помещений в многоквартирных домах в сфере реформирования жилищно-коммунального комплекса** | В отчетном периоде обучающих семинаров, направленных на повышение профессионального уровня специалистов органов местного самоуправления, руководителей Управляющих компаний и ТСЖ, собственников жилых помещений в многоквартирных домах в сфере реформирования жилищно-коммунального комплекса не проводились связи с ограничениями распространения короновирусной инфекции. | Бериев Л-А.Х.  Мушкаев Р.Х.  Ибрагимов И.М.  Мусаев А.Л. |
| **12** | **Объявление конкурса на заключение концессионных соглашений на официальном сайте www.torgi.gov.ru по передаче объектов водоснабжения и водоотведения** | Регулярно проводиться конкурс на заключении концессионных соглашений на официальном сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) по передаче объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в целях реализации требования постановление Правительства Чеченской Республики от 10.12.2018 года № 281. | Бериев Л-А.Х.  Мушкаев Р.Х. |
| **13** | **Ведение мониторинга изменений в Федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального комплекса для внесения предложений по изменению соответствующих нормативных правовых актов ЧР.** | Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере ЖКХ проводится на постоянной основе | Бериев Л-А.Х.  Мушкаев Р.Х.  Ибрагимов И.М.  Мусаев А.Л. |
| **14** | **Разработка проектов Законов Чеченской Республики, постановлений и распоряжений Правительства Чеченской Республики в рамках исполнения полномочий органа исполнительной власти в сфере жилищно-коммунального хозяйства.** | Постановление Правительства Чеченской Республики «Об установлении минимального размера взноса капитального ремонта в многоквартирных домах на 2020 год» | Берие Л-А.Х.  Мушкаев Р.Х  Ибрагимов И.М.  Мусаев А.М. |
| **15** | **Мониторинг собираемости платежей за ЖКУ, по статистический отчет 22-ЖКХ (сводная)** | Отделом коммунального хозяйства ежемесячно ведется мониторинг собираемости платежей за предоставленные ЖКУ.  По представленным организациями жилищно-коммунального комплекса Чеченской Республики предварительным данным, по итогам 3 квартала 2020 года, процент возмещения населением затрат за предоставленные коммунальные услуги ориентировочно составляет – **67,7%.**  Сумма начисления за коммунальные услуги населению за 9 месяцев 2020 г. составляет – 7 845 925,4 тыс. руб., сумма сбора – 5 308 182,1 тыс. руб. **(67,7%)** в том числе:  - за газоснабжение начислено – 4 723 884,1 тыс. руб. оплачено – 3 053 837,7тыс. руб. (64,6 %);  - за электроснабжение начислено –1 480 280,6 тыс. руб.; оплачено – 1 189 646,5 тыс. руб. (80,4%);  - за теплоснабжение начислено – 459 956 тыс. руб.; оплачено – 385 338 тыс. руб. (83,8 %).  - за водоснабжение и водоотведение начислено – 622 123,5 тыс. руб.; оплачено – 442 471,9 тыс. руб. (71,1%);  - за вывоз ТКО, ООО «Оникс» начислено – 559 164тыс. руб.; оплачено – 236 633 тыс. руб. (42,3%). | Бериев Л-А.Х  Ибрагимов И.М. |
| **16** | **Мониторинг задолженности перед ресурсоснабжающими организациями по оплате за потребленные топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)** | Проблемы формировавшейся задолженности в сфере топливно-энергетического комплекса Чеченской Республики остается все еще актуальными и требуют комплексного подхода.  За отчетный период оплата бюджетными потребителями составила:  В сфере электроснабжения:  - уровень оплаты потребителей, финансируемых из республиканского бюджета равен 86,0% (161,3 млн руб. из начисленных 187,4 млн. руб.);  - уровень оплаты потребителей, финансируемых из местных бюджетов – 87,5% (150,7 млн руб. из начисленных 172,1 млн руб.).  В сфере газоснабжения:  - уровень оплаты потребителей, финансируемых из республиканского бюджета равен 94,2% (59,5 млн руб. из начисленных 63,1 млн. руб.);  - уровень оплаты потребителей, финансируемых из местных бюджетов – 100,8 % (141,1 млн руб. из начисленных 140 млн руб.).  В части обеспечения полной и своевременной оплаты потребленных энергоресурсов заинтересованные органы исполнительной власти республики используют обусловленные законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики меры по доведению до 100% платежей. И по итогам года достигается 100% уровень оплаты потребителями, финансируемыми за счет средств республиканского и местного бюджетов.  При этом, в рамках выполнения поручения Министра энергетики Российской Федерации А.В. Новака, Правительством Чеченской Республики в мае текущего года поручено потребителям, финансируемым за счет средств бюджета Чеченской Республики и муниципальных бюджетов, обеспечить 100% оплату за предоставленные энергоресурсы.  В свою очередь, предприятия жилищно-коммунального комплекса характеризуются невысокой платежеспособностью. Одними из основных причин низкого уровня платежной дисциплины предприятий ЖКК Чеченской Республики можно выделить:  - установление фактических тарифов на предоставляемые ими коммунальные услуги ниже уровня экономически обоснованных в рамках ограничения роста тарифов на уровне, не превышающем предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (к примеру, действующий тариф для прочих потребителей МУП «Теплоснабжение» г. Грозный (организации имеющей основную долю от объема всей реализуемой тепловой энергии на территории Чеченской Республики) установлен на уровне 2045,68руб. за 1 Гкал, экономически обоснованный тариф составляет 2708,49 руб. за 1 Гкал, межтарифная разница – 662,81 руб. за 1 Гкал (23% от экономически обоснованного тарифа);  - отсутствие возмещения выпадающих доходов, сформировавшихся из-за межтарифной разницы, возникшей вследствие установления тарифов ниже уровня экономически обоснованных тарифов.  Так, выпадающие доходы за период с 2011 по 2019 годы, составили по:  МУП «Водоканал г. Грозный» - 151,145 млн. руб.,  ГУП «Чечводоканал» - 461,103 млн. руб.,  МУП «Теплоснабжение» г. Грозный - 1 960,988 млн. руб.  Итого: 2573,236 млн. руб. | Бериев Л-А.Х  Ибрагимов И.М. |
| **17** | **Размещение на официальном сайте обновленных сведений о местах нахождения многоквартирных жилых домов, в которых осуществлен капитальный ремонт в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 9 февраля 2017г. № 232-р** | На официальном сайте Министерства размещена http://msgkhchr.ru/stroitelstvo-i-strojindustriya/sistema-kapitalnogo-remonta/ размешена [сведения о местах нахождения многоквартирных жилых домов, в которых осуществлен капитальный ремонт](http://msgkhchr.ru/wp-content/uploads/2020/03/svod_koord_1_kv_2020.xlsx) | Бериев Л-А.Х.  Мусаев А.Л. |
| **18** | **Внесение информации на интернет портал Минстроя России в системе АСМ ЖКХ.** | В отчетном периоде в системе АСМ ЖКХ размещена информация в части касающейся | Бериев Л-А.Х.  Мушкаев Р.Х. |
| **19** | **Размещение на сайте "Реформа ЖКХ" отчета о прохождении Капитального ремонта " по форма КР-1., КР-2.,КР-2.,КР-3** | В отчетном периоде в системе «Реформа ЖКХ» размещен отчет о прохождении Капитального ремонта по форме КР-1, КР-2. | БериевЛ-А.Х  Мусаев А.Л. |
| **20** | **Проведение мониторинга исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Чеченской Республики в сфере жилищно-коммунального хозяйства субъектами.** | Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере ЖКХ проводится на постоянной основе | Бериев Л-А.Х.  Мушкаев Р.Х.  Мусаев А.Л. |
| **21** | **Контроль за прохождением ОЗП в период 2020-2021 гг.** | Началом отопительного периода 2020-2021 гг. на территории Чеченской Республики считается 23.09.2020 г. В настоящее время все ресурсоснабжающие предприятия и предприятия ЖКХ работают в штатном режиме, специалисты министерства регулярно проводят мониторинг состояния объектов | Бериев Л-А.Х.  Мусаев А.Л. |
| **22** | **Контроль над исполнением мероприятий, согласно плану производственно-хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства ЧР на 2020 год.** | В соответствии с утвержденным министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЧР планом работы предприятий ЖКХ ЧР ежемесячно проводится мониторинг производственной деятельности предприятий ЖКХ ЧР. | Бериев Л-А.Х.  Ибрагимов И.М.  Мусаев А.Л. |
| **23** | **Мониторинг исполнения Федерального закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ по переходу на новую систему регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами** | В целях исполнения Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» Чеченская Республика стала одним из первых субъектов Российской Федерации, где были созданы все условия для своевременного перехода на новую систему обращения с отходами. В соответствии с федеральным законодательством в регионе разработана и утверждена необходимая нормативно-правовая база для эффективной реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, на конкурсной основе избрана организация, наделенная статусом регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на всей территории Чеченской Республики ООО «Оникс», которая приступила к работе с 1 мая 2018 года.  Тариф регионального оператора по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов на 2020 год, в связис изменениями в налоговом законодательстве, предоставляющими субъектам право отказаться от начисления налога на добавленную стоимость (НДС) для региональных операторов по вывозу ТКО, составляет:  **для населения г. Грозный:**  - 64,31 руб. на 1 человека в месяц, проживающего в МКД;  - 72 руб. на 1 человека в месяц, проживающего в ИЖС.  **для населения остальных районов Чеченской Республики:**  - 56,62 руб. на 1 человека в месяц, проживающего в МКД;  - 65,01 руб. на 1 человека в месяц, проживающего в ИЖС.  При составе семьи более 5 человек, стоимость услуги регионального оператора в месяц равна сумме начислений на 5 человек.  При расчете платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Оникс» используется **предельный тариф** на услугу регионального оператора по обращению с ТКО, утвержденный Решением Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 16.12.2019 г. № 109-ЖТ в размере – **419,43 руб./м3**.  Установленный норматив накопления ТКО на одного проживающего в год:   |  | | --- | | г. Грозный:  многоквартирные дома - 1,84 м3  индивидуные жилые дома - 2,06 м3  Другие муниципальные образования ЧР  многоквартирные дома - 1,62 м3  индивидуальные жилые дома - 1,86 м3 |   **Охват договорами** региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственниками отходов **на 01.10.2020 г.** составляет **98 %**, в том числе:  Количество договоров с населением – **280868 шт.**;  С юридическими лицами – **6 215 шт.**  **Собираемость платежей** за услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами **с 01.01.2020 г по 30.09.2020 г.** составляет – **50 %**, в том числе:  Начислено – **609513 тыс. руб.;**  Оплачено – **299413 тыс. руб.**  **Собираемость платежей** за услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами **за сентябрь месяц 2020 года** составляет – **57 %**, в том числе:  Начислено – **70760 тыс. руб.;**  Оплачено – **40076 тыс. руб.** | Бериев Л-А.Х.  Ибрагимов И.М. |
| **24** | **Проведение мониторинга состояния объектов ЖКХ** | Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере ЖКХ проводится на постоянной основе | Бериев Л-А.Х.  Ибрагимов И.М.  Мусаев А.М. |
| **25** | **Реализации плана проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Чеченской Республики**  **(Обеспечение заключение контрактов на проведение капремонта)** | В целях реализации краткосрочного плана в 2020 г заключено 15 контрактов для выполнения работ | Бериев Л-А.Х.  Мусаев А.М. |
| **26** | **Обследование жилых помещений в многоквартирных домах, принадлежащих на праве собственности Чеченской Республике, в соответствии с распоряжением Правительства ЧР от 06.12.2016 г. № 310-р "О создании региональной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, входящих в состав жилищного фонда ЧР"** | В соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики от 06.12.2016 года № 310-р на 2020 год утвержден График проведения визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, но в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Чеченской Республики, работа комиссии вынужденно ограничена | Бериев Л-А.Х.  Мусаев А.Л. |
| **27** | **Проведение мониторинга в сфере использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 6 декабря 2017 г. № 654 "Об утверждении перечня показателей мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности"** | Мониторинг жилищного фонда проводится на постоянной основе | Бериев Л-А.Х.  Мусаев А.Л. |
| **28** | **Представление проектов докладов в Правительство Чеченской Республики об обеспечении выполнения следующих поручений Президента России:**  **- о ходе выполнения подпункта «а» пункта 2 перечня поручений от 9 августа 2015 года № Пр-1608 по итогам совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации от 24 июля 2015 года;** | Информация о ходе выполнения подпункта «а» пункта 2 перечня поручений от 9 августа 2015 года № Пр-1608 по итогам совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации от 24 июля 2015 года представляется в указанный срок | Бериев Л-А.Х.  Мушкаев Р.Х. |
| **29** | **Информация о реализации Федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" реализуется в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»** | **Этапы 2020-2021 и 2021-2022 гг.:**  По представленным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики в рамках Проекта заявкам на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на расселение аварийного жилищного фонда республики по этапам 2020-2021 и 2021-2022 годов в 2020 году, предусмотрена реализация мероприятий по приобретению 263-х жилых помещений, общей площадью 11 206,10 кв. м с переселением 757 человек в 5-ти МО республики, в том числе:  - г. Грозный;  - г. Аргун;  - Гудермесский муниципальный район;  - Грозненский муниципальный район;  - Наурский муниципальный район.  Предусмотренный объем денежных средств в рамках Проекта по этапам 2020-2021 и 2021-2022 годов составляет 427 522,516 тыс.руб., в том числе:  - средства Фонда – 423 247,287 тыс.руб.;  - средства бюджета республики – 4 275,229 тыс.руб.  В настоящее время освоенный объем денежных средств по 2-м этапам составляет 213 761,257 тыс.руб., в том числе:  - средства Фонда – 211 623,644 тыс.руб.;  - средства бюджета республики – 2 137,613 тыс.руб.  За счет указанных средств приобретено 5 603,35 кв.м. для переселения 335 человек в 126 жилых помещений.  Объем на 2020 год:  - количество приобретаемых кв.м. - 5 603,80 кв. м.;  - количество приобретаемых жилых помещений – 128;  - количество переселяемых граждан. - 282 чел.  В разрезе МО:  - г. Грозный (общая площадь 3 800,10 кв. м., количество человек – 187, количество жилых помещений - 96);  - Гудермесский муниципальный район (общая площадь 1 315,20 кв. м., количество человек – 76, количество жилых помещений - 23 );  - Наурский муниципальный район (общая площадь 488,50 кв. м., количество человек– 19, количество жилых помещений - 9).  Предусмотренный объем денежных средств в рамках Проекта по этапу 2020 – 2021 гг. составляет 213 761,258 тыс.руб., в том числе:  - средства Фонда – 211 623,644 тыс.руб.;  - средства бюджета республики – 2 137,614 тыс.руб.  Государственные контракты в рамках мероприятий, реализуемых по объему 2020 года, заключены в полном объеме.  В настоящее время освоенный объем составляет 149 632,880 тыс.руб., в том числе:  - средства Фонда – 148 136,550 тыс.руб.;  - средства бюджета республики – 1 496,329 тыс.руб.  За счет указанных средств приобретено 3 922,66 кв.м. для переселения 186 человек в 87 жилых помещений.  В разрезе МО:  - г. Грозный (общая площадь 2 118,96 кв. м., количество человек – 91, количество жилых помещений - 55);  - Гудермесский муниципальный район (общая площадь 1 315,20 кв. м., количество человек – 76, количество жилых помещений - 23 );  - Наурский муниципальный район (общая площадь 488,50 кв. м., кол. чел. – 19, кол-во жил.пом. - 9).  Объем на 2021 год:  - количество приобретаемых кв.м. - 5 602,30 кв. м.;  - количество приобретаемых жилых помещений – 135 ед.;  - количество переселяемых граждан - 475 чел.  В разрезе МО:  - г. Аргун (общая площадь 4 174,00 кв. м., количество человек- 372, количество жилых помещений - 100);  - Грозненский муниципальный район (общая площадь 287,60 кв. м. количество человек - 27, количество жилых помещений - 12);  - Гудермесский муниципальный район (общая площадь 728,80 кв. м., количество человек - 57, количество жилых помещений - 14);  - Наурский муниципальный район (общая площадь 411,90 кв. м., количество человек - 19, количество жилых помещений - 9).  Предусмотренный объем денежных средств в рамках Проекта по этапу 2021 -2022 гг. составляет 213 761,259 тыс.руб., в том числе:  - средства Фонда – 211 623,644 тыс.руб.;  - средства бюджета республики – 2 137,615 тыс.руб.  Государственные контракты в рамках мероприятий, реализуемых по объему 2021 года, заключены в полном объеме.  В настоящее время освоенный объем составляет 64 128,377 тыс.руб., в том числе:  - средства Фонда – 63 487,093 тыс.руб.;  - средства бюджета республики – 0,641 тыс.руб.  За счет указанных средств приобретено 1 680,69 кв.м. для переселения 149 человек в 39 жилых помещений.  В разрезе МО:  - г. Аргун (общая площадь 1 268,79 кв. м., количество человек - 130, количество жилых помещений - 30);  - Наурский муниципальный район (общая площадь 411,90 кв. м., количество человек 19, количество жилых помещений - 9). | Газалапов А.А.  Тунтаев И.Ш.  Хаджимуратов М.В. |
| **30** | **Деятельность по мониторингу жилищного строительства** | **Информация по состоянию на 08.10.2020 г**  Планируемый годовой объем ввода жилья в Чеченской Республике:  2020 г. - 700 000 кв.м.  Объем введенного жилья на 08.10.2020 г. в Чеченской Республике, составил 474 204 кв.м. (67,7% от плана) в том числе:    - Многоквартирные жилые дома – 75 448 кв.м.;  - Индивидуальное жилищное строительство – 398 756 кв.м.  2021 г. план – 715 тыс. кв. м.;  2022 г. план – 1404 тыс. кв. м.;  2023 г. план – 1512 тыс. кв. м.;  2024 г. план – 1620 тыс. кв. м.  Мероприятия по строительству жилья на 08.10.2020 год.  В стадии строительства находится – 49 МКД, общей площадью – 763 232 кв.м., жилой площадью – 521 012 кв.м., количество квартир –  6 463 из которых планируются ввести в эксплуатацию:  - в 2020 году 14 домов жилой площадью 98 136 кв.м. (1296 квартир);  - в 2021 году 12 домов жилой площадью 174 306 кв.м. (2136 квартир);  - в 2022 году 15 дома жилой площадью 129 214 кв.м. (1637 квартир);  - в 2023 году 8 домов жилой площадью 119 355 кв.м. (1394 квартир). | Газалапов А.А. Тунтаев И.Ш.  Хаджимуратов М.В. |
| **31** | **Контроль долевого строительства на территории Чеченской Республики** | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики определено органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области долевого строительства жилых домов и иных объектов недвижимости на территории Чеченской Республики. В этой связи департаментом строительства разработан административный регламент исполнения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики государственной функции по осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Чеченской Республики.  На официальном интернет-сайте министерства размещен перечень нормативных правовых актов в области долевого строительства и разъяснения по их применению, информация о застройщиках и возводимых ими объектов долевого строительства.  Ведется оперативное консультирование граждан по вопросам участия в долевом строительстве -- осуществляется при их личном обращении в министерство, а также по телефонам «горячей линии». В ходе консультирования заявителям предоставляется информация о застройщиках объектов недвижимости и наличии у них разрешительной документации на строительство, разъясняются положения действующего законодательства об участии в долевом строительстве. Ежеквартально проводится проверка отчетности генеральных подрядных организаций, которые ведут строительство многоквартирных домов с долевым участием граждан на территории Чеченской Республики, в соответствии с [Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"](garantF1://12038267.0). Граждане, включенные в реестр "обманутых" дольщиков на территории Чеченской Республики отсутствуют. Обращений и заявлений граждан о нарушении прав дольщиков не поступало.  Также ведется проверка на соответствие застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ФЗ от 30.12.2004 за №214-ФЗ ["Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации."](garantF1://12038267.0) После проверки выдается заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ФЗ - 214 или отказ в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным Федеральным законом от 30.12.2004№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».  На сегодняшний день на территории Чеченской Республики с долевым участием граждан ведется строительство 7 (семи) объектов:  **- ООО «Юг-Строй»**  Многоквартирный жилой дом со встроенными торгово-офисными помещениями и подземным автопаркингом, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Лорсанова, б/н;  **-ООО "Теплицстройсервис"**  Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями; по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Николаева, б/н  **- ООО «Капитал»**  Жилой комплекс. Октябрьский район, проезд Ханкальский, б/н Корпус 1  **- ООО «Капитал»**  Жилой комплекс. Октябрьский район, проезд Ханкальский, б/н Корпус 3  **- ООО «Юг-Строй»**  Многоквартирный жилой дом со встроенными торгово-офисными помещениями и подземным автопаркингом, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. А. Шерипова,68 а;  **- «Империя»**  Многоквартирный жилой дом с торгово-офисными помещениями и подземным автопаркингом,, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. В.А. Кан-Калика, б/н;  - **ООО «ЭКО-ИНВЕСТ-2014»**  Два корпуса многоквартирных домов, по адресу: ЧР, г. Грозный, пр. А.Кадырова, д. 201 «а» (корпус 2). | Газалапов А.А.  Тунтаев И.Ш.  Хаджимуратов М.В.  Газадапов А.А.  Тунтаев И.Ш..  Хаджимуратов М.В. |
| **32** | **Координация хода строительства объектов, строящихся в рамках государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики»** | Осуществляется координация хода строительства объектов, строящихся в рамках государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики».  На постоянной основе проводится мониторинг и координация хода строительства следующих объектов: | Газалапов А.А. Тунтаев И.Ш.  Юнусов М.И. |
| **.** | ***Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации*":** | 1. Строительство средней школы № 1 на 360 мест по ул.А. Кадырова (ул.Ленина), с.Катар-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика; 2. Строительство средней школы № 3 на 220 мест по ул. Орджоникидзе, с. Катар-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика; 3. Сейсмоусиление СШ № 5 на 350 мест по ул. Мамакаева, с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика; 4. Сейсмоусиление СШ на 180 мест по ул. Школьная, с. Агишты, Шалинский район, ЧР; 5. Строительство СОШ на 720 мест, с. Новотерское, Наурский район, Чеченская Республика; 6. Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест в с.Капустино, Наурский район Чеченская Республика; 7. Строительство средней общеобразовательной школы №1 на 600 мест в с.Закан-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика; 8. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с.Энгеной" Ножай-Юртовского района, Чеченской Республики; 9. Строительство общеобразовательной школы на 360 мест в с. Брагуны, Гудермесского муниципального района Чеченской Республики; 10. Строительство общеобразовательной школы на 720 в ст.Мекенская Наурского муниципального района Чеченской Республики; 11. Строительство ГБУ "Стоматологическая поликлиника №1 г.Грозного"; 12. Сейсмоусиление Детского сада №2 на 85 мест, с. Правобережное, Грозненский район, ЧР; 13. Сейсмоусиление Центрального детского сада на 240 мест по ул. Калинина, с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, ЧР; 14. Строительство средней общеобразовательно школы на 360 мест ул.Школьная 17, с.Новый-Шарой, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика; 15. Строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 600 мест, ул. Центральная, 25, с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика; 16. Строительство общеобразовательной школы на 720 мест с.Автуры, Шалинского муниципального района Чеченской Республики; 17. Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест, с. Ахкинчу-Барзой, Курчалоевский район, Чеченская Республика; 18. Строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест (Гимназия №10), с. Знаменское Надтеречный район, Чеченская Республика; 19. Строительство СОШ на 720 мест в пос. Ойсхар, ул. Победы. 54, Гудермесского района Чеченской Республики. |  |
|  | ***Подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства":*** | 1. Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ "Гимназия №1 им.А.Кадырова", ул. Кабардинская, 2, г. Грозный Чеченской Республики; 2. Строительство детского сада на 140 мест в г. Курчалой Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики; 3. Строительство детского сада на 140 мест в с. Знаменское, Надтеречного муниципального района, Чеченской Республики; 4. Строительство детской поликлиники на 500 пос/см. в с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика; 5. Строительство подъездных дорог жилого микрорайона в с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика; 6. Строительство сетей водоснабжения жилого микрорайона в с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика; 7. Строительство детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале, Шатойского района Чеченской Республики.   . | Газалапов А.А.  Тунтаев И.Ш.  Юнусов М.И. |
|  | ***Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ жителей Чеченской Республики»:*** | 1. Биологические очистные сооружения г. Грозный, пусковой комплекс производительностью 50000 м3/сутки (2-й этап); 2. Строительно-восстановительные работы тепловых сетей и строительство 18-ти блочно-модульных котельных; Старопромысловского района в г.Грозный,Чеченская Республика в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс; 3. Строительство водонапорной насосной станции (ВНС-9) по ул.Химиков, Заводского района г.Грозный Чеченской Республики(1-й и 2-й пусковые комплексы); 4. Строительство городских водопроводных сетей с учетом комплекса высотных зданий центральной части г. Гудермес, Чеченская Республика (1 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс); 5. Водозаборные сооружения и водопроводные сети (реконструкция), Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика (2 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс). 6. Водоснабжение Курчалоевского района Чеченской Республики (в том числе 1 и 2 пусковые комплексы); 7. Водопроводные сети (реконструкция 4 этап, в том числе: 1-й пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс), Урус-Мартановский район,Чеченская Республика; 8. Восстановление артскважин и водопроводных сетей Надтеречного района, Чеченская Республика ( в том числе 1 и 2 пусковые комплексы); 9. Водозаборные сооружения (восстановление, 2 -й этап) Урус-Мартановский район Чеченской Республики (1-й и 2-й пусковые комплексы). | Газалапов А.А.  Тунтаев И.Ш.  Юнусов М.И. |
|  | ***Подпрограмма «Чистая вода» Чеченской Республики»:*** | 1.Строительство и реконструкция системы водоснабжения Надтеречного муниципального района ЧР;  2.Реконструкция сетей водоснабжения пос. Калинина г. Грозного Чеченской Республики;  3.Реконструкция магистрального водовода Ø-900 мм Чеченская Республика г. Грозный от Чернореченского водозабора до ВНС 9;  4. Реконструкция магистрального водовода Ø-500 мм Чеченская Республика г. Грозный, от ВНС-9 до ул. Резная;  5. Реконструкция магистрального водовода Ø-500 мм Чеченская Республика г. Грозный, от ВНС-9 до ВНС-7;  6. Строительно-восстановительные работы водопроводных сетей г. Аргун Чеченской Республики.  На постоянной основе производится приемка и сопровождение отчетных форм КС-2 и КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат, актов сдачи-приемки работ по строительному контролю и техническому сопровождению и авторскому надзору объектов капитального строительства. | Газалапов А.А.  Тунтаев И.Ш.  Юнусов М.И. |
| **33** | **Мониторинг объектов жилищного строительства** | Проводится мониторинг хода строительства многоквартирных жилых домов на территории Чеченской Республики, в том числе с долевым участием строящихся в разных районах г. Грозный.  . | Газалапов А.А.  Тунтаев И.Ш.  Юнусов М.И. |
| **34** | **Мониторинг и анализ деятельности предприятий стройиндустрии** | Проводится систематический мониторинг деятельности подведомственных предприятий стройиндустрии, выпускающих строительные материалы, конструкции и изделия.  Согласно отчетным данным и информации по выпуску и реализации готовой продукции, производство строительных материалов подведомственными предприятиями за январь-сентябрь 2020 года составило **48,881** млн.руб.:   * *ГУП «ГЗЖБК»-* ***34,015 млн.руб****. (4650 м3 сб/железобетона);* * *ГУП «ГКЗ» - 0;* * *ГУП «АЗЖБИ» -* ***14,866 млн.руб****. (1817 м3 сб/железобетона).* | Газалапов А.А.  Тунтаев И.Ш.  Юнусов М.И.  Темирсултанов С.А-М. |
| **35** | **Работа и исполнение запросов и протокольных поручений Правительства Чеченской Республики** | В Минэкономтерразвития ЧР (согласно письму Минэкономтерразвития ЧР от 30.08.2016г. №1371/07-15) представлена информация о производстве и реализации продукции подведомственными предприятиями стройиндустрии.  В Минстрой России (в соответствии с письмом от 03.07.2018 г. № 28269-ЮГ/05) Министерством строительства и ЖКХ ЧР представлены сведения об объектах капитального строительства в части, касающейся (фотоматериал).  В Департамент экономической и отраслевой политики Администрации Главы и Правительства ЧР (согласно письму директора Департамента экономической и отраслевой политики Администрации Главы и Правительства от 12.08.2015г. №03-11/03-2) Министерством строительства и ЖКХ ЧР проведен свод и передача информации в области промышленности строительных материалов и строительной индустрии.  В департамент приоритетных проектов и программ Министерства строительства и ЖКХ ЧР представлена информация в рамках реализации поручений, содержащихся в указе Президента РФ от 07 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" в части, касающейся строительной индустрии.  В Минстрой России представлена информация о состоянии строительного комплекса республики согласно п.2 протокола всероссийского селекторного совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ М.Ш.Хуснуллина от 06.03.2020г. №МХ-П16-26пр.  В связи с обращением Заместителя Руководителя Администрации Главы и правительства ЧР Я.А. Бисултанова от 20.01.2020г. №03-04/11 в Минэкономтерразвития ЧР представлена информация по структуре Паспорта республики за 2 квартал 2020г.  В Минпром ЧР (в соответствии с письмом Минпромторга России от 15.10.2015г.№ПАВ-42088/17) Министерством строительства и ЖКХ ЧР представлена информация о финансово-экономическом состоянии подведомственных предприятий, производящих строительные материалы и строительные конструкции. | Газалапов А.А. Тунтаев И.Ш.  Юнусов М.И.  Темирсултанов С.А-М. |
| **36** | **Работа по учету объемов, количества и ведению реестра объектов незавершенного строительства** | Во исполнение пункта № 1 и 2 перечня поручений главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова от 20.09.2018 г. № 01-21 пп на постоянной основе проводится контроль исполнения мероприятий, проводимых в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по снижению объемов незавершенного строительства на территории Чеченской Республики.  Согласно Постановлению Правительства Чеченской Республики от 23.10.2018 г. №224 «Об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации» и в соответствии с Поэтапным планом снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, утвержденным Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым от 31 января 2017 года № 727-п13 ведется работа по учету объемов, количества и ведению реестров по объектам незавершенного строительства.  Также в рамках реализации Постановления Правительства Чеченской Республики от 23.10.2018 г. №224 «Об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации» ведутся работы по сбору и обработке информации об объектах незавершенного строительства для занесения в государственную информационную систему ГАС «Управление».  *Информация по сокращению количества и объемов незавершенного строительства на территории Чеченской Республики по состоянию на 01.10.2020 г.*  По состоянию на 1 января 2018 года в реестре незавершенного строительства числилось 827 объектов на сумму 27,5 млрд. руб.  В результате проведенных мероприятий Межведомственной рабочей группой за 2018 - 2019 гг. снизилось на 52% или на 431 объекта,что составляетна 1 июля 2020 г. 396 ОНС с затратами 7 358 045 025,47 руб., в том числе:  - 25 объектов - ведется строительство с затратами в размере 1 920 783 260,70 руб.  - 287 объектов- на стадии регистрации илипередачи балансодержателям с затратами в размере 3 415 579 760,28 руб.(Поручено главным бюджетным распределителям принять исчерпывающие меры по регистрации документов по достроенным объектам и передачу капитальных затрат балансодержателям).  - 63 ПСД с затратами в размере 477 192 946,94 руб.  - 15 объектов - на списаниес затратами в размере 388 461 393,06 руб.(внесен проект Распоряжения Правительства Чеченской Республики)  **-** 2 объекта - определен источник финансирования (бюджет Чеченской Республики), в том числе:  1. Строительство административного здания Министерства имущественных и земельных отношений ЧР г. Грозный, ул. Исмаилова, 20: заказчик - Министерство строительства и ЖКХ ЧР  сметная стоимость - 161 227 079,00 руб.  затраты - 76 616 660,00 руб. (ФБ - 72 785 827,00 руб., РБ - 3 831 403,00 руб.)  остаток - 75 500 000,00 руб. с учетом индексации  (финансирование мероприятий по завершению строительства предусмотрено из бюджета Чеченской Республики в 2020 году).  *2.* Строительство административного здания Министерства промышленности и энергетики ЧР и структурных подразделений, г. Грозный, ул. Гикало, 4:  заказчик - Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту  сметная стоимость - 141 844 457 руб.  затраты - 79 780 380,00 руб. (ФБ - 75 791 361,00 руб., РБ - 3 989 019,00 руб.)  остаток - 84 460 000,00 руб. с учетом индексации  (финансирование мероприятий по завершению строительства предусмотрено из бюджета Чеченской Республики в 2020 году).  4 объекта - проблемные (не определен балансодержатель), в том числе:  1. Коттеджи базы отдыха Олимпия, Краснодарский край, пос. Лазаревское, Сочинское Шоссе, 2а*, затраты 489 998 924,49 руб. -* решение Арбитражного суда Краснодарского края о сносе. (Министерство Чеченской Республики по делам молодежи);  (Министерству Чеченской Республики по делам молодежи поручено представить план мероприятий по оформлению прав Чеченской Республики).  2. Проектно-изыскательные работы и разработка проектно-сметной документации на газоснабжение горнолыжного курорта Ведучи (Чеченская Республика, Итум-Калинский район, с.Ведучи),затраты 40 352 000,00 руб. (Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики);  3. Выполнение мероприятий по электроснабжению всесезонного горнолыжного курорта "Ведучи", затраты 390 279 700,00 руб. (Администрация Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики (Администрации Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики поручено обеспечить ввод в эксплуатацию и передачу эксплуатирующей организации).  4. Выполненные мероприятия по электроснабжению всесезонного горнолыжного курорта Ведучи (1 этап) (Чеченская Республика, Итум-Калинский район, с.Ведучи) в том числе авторский надзор, стройконтроль:  заказчик - Министерство промышленности и энергетики ЧР  сметная стоимость - 3 242 070 970,00 руб.  затраты 43 000 000,00 руб. (РБ - 43 000 000,00 руб.)  остаток - 3 199 070 970,00 руб.  начало строительства 2015 год. | Газалапов А.А.  Тунтаев И.Ш.  Юнусов М.И.  Хушпаров И.В. |
| **37** | **Сопровождение проектно-сметной документации** | 1. Осуществление необходимых согласований производственных вопросов с проектными организациями, подрядными организациями и администрациями городов и районов ЧР, вовлеченных в строительный процесс. 2. Обеспечение инструментального обследования на предмет дефицита сейсмостойкости жилых домов социальных объектов и объектов жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики. 3. Составление реестра жилых домов, расположенных на территории г.Грозного, требующих проведение мероприятий по повышению сейсмоустойчивости. 4. Получены ГПЗУ и разрешения на строительство по объектам, планируемым в рамках государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике». 5. Обеспечение необходимой информации и документов для подготовки конкурсной документации в рамках реализации в 2020-2022 гг. государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике». 6. Осуществление приемки и передачи проектной документации. 7. Обеспечение необходимой информации и документов для формирования заявки по объектам капитального строительства в рамках реализации в 2020-2022 гг. государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике». 8. Обеспечение необходимой информации для подготовки конкурсной документации по объектам капитального строительства в рамках реализации государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике». 9. Предоставление в ФБУ «ФЦСИП» Минстроя России необходимой документации в рамках заключенных контрактов на осуществление строительного контроля, в том числе, графики производства работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), копии государственных контрактов, проектная и сметная документация. 10. Осуществление мероприятий по обеспечению исходно-разрешительной документацией объектов капитального в рамках реализации распоряжения Правительства Чеченской Республики от 28 февраля 2020 года № 105 «О выделении денежных средств на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по объектам экономики и социальной сферы Чеченской Республики в рамках государственных программ и региональных проектов Чеченской Республики». 11. Проведены мероприятия по формированию земельных участков для разработки проектной документации и строительства образовательных и дошкольных объектов на территории г.Грозного. 12. Обеспечение документации для проведения открытого конкурса в электронной форме в целях определения организации для проведения проектно-изыскательских работ пяти объектов капитального строительства. 13. Обеспечение документации для проведения открытого конкурса в электронной форме в целях определения организации для проведения проектно-изыскательских работ восьми объектов капитального строительства. 14. Согласование технического задания на проектирование инженерных объектов особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный" с координированием дальнейшего участия (при необходимости) в реализации данного мероприятия. 15. Составление заданий на проектирование пяти объектов социальной инфраструктуры, планируемых к строительству на территории Чеченской Республики. 16. Составление заданий на проектирование семи объектов ЖКХ в муниципальных районах Чеченской Республики и задания на проектирование строительства многоквартирных жилых домов в г.Грозном Чеченской Республики. 17. Подготовлен и направлен в Минэкономтерразвития ЧРпроект распоряжения Правительства Чеченской Республики «О внесении изменений  в распоряжение Правительства Чеченской Республики от 28 февраля 2020 года № 105-р». 18. Обеспечение необходимой информации и документов для реализации подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в ЧР» по объектам капитального строительства, включенным дополнительно, в рамках реализации в 2020г. государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике». 19. Взаимодействие с администрациями муниципальных районов, мэриями городских округов с другими министерствами и ведомствами.   ***Ценообразование в строительстве***   1. Актуализация сведений о юридических лицах, в соответствии  с требованиями постановления Правительства Российской Федерации  от 23.12.2016г. №1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов». 2. В рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации №1452 от23.12.2016г. «О мониторинге цен строительных ресурсов» проводится контроль за представлением ценовых показателей в ФГИС ЦС. 3. Направлен в Минстрой РФ отчет о текущей стоимости строительных ресурсов за 1 квартал 2020 года. 4. Направлен в ФАУ «Главгосэкспертиза России» расчет среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, по форме приложения № 7 к Методике расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05 июня 2019 г. № 326/пр, величина которого составляет – 23624,95рублей. 5. В соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики от 11.03.2020 г. № 122-р «О наделении Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики функциями регионального центра мониторинга цен строительных ресурсов» обеспечено консультирование и передача документации для исполнения следующих функций в рамках реализации вопросов по ценообразованию в строительстве:   а) актуализация сведений о юридических лицах, в соответствии  с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016г. №1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов».  б) исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации №1452 от23.12.2016г. «О мониторинге цен строительных ресурсов».  в) направление в Минстрой РФ ежеквартального отчета о текущей стоимости строительных ресурсов.   1. Подготовлен проект распоряжения Правительства Чеченской Республики «Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на территории Чеченской Республики за 2019 год» для целей определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов на территории Чеченской Республики, с расчетной величиной заработной платы в размере 23 624,95 рублей. 2. Обеспечено утверждение распоряжения Правительства ЧР от 02.04.2020 г. №159-р «Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на территории Чеченской Республики за 2019 год» для целей определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов на территории Чеченской Республики. 3. Взаимодействие с администрациями муниципальных районов, мэриями городских округов с другими министерствами и ведомствами по вопросам ценообразования в строительстве. | Газалапов А.А.. Тунтаев ИШ.  Газиев Р.В. |